Ленинградская область

Лужский муниципальный район

Администрация Скребловского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

22.12.2017 года № 521

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по установке (замене) светодиодных светильников уличного освещения в населенных пунктах, установке общедомовых приборов учета в многоквартирном жилом фонде, установке приборов учета и индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в муниципальных учреждениях, расположенных на территории Скребловского сельского поселения Лужского района Ленинградской области на 2018 - 2020 годы.

   В соответствии с Федеральным законом [от 06.10.2003 № 131-ФЗ](http://www.referent.ru/1/78372?l0) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», уставом Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по установке (замене) светодиодных светильников уличного освещения в населенных пунктах, установке общедомовых приборов учета в многоквартирном жилом фонде, установке приборов учета энергоносителей и ИТП в муниципальных учреждениях, расположенных на территории Скребловского сельского поселения Лужского района Ленинградской области на 2018 - 2020 годы, согласно приложения 1, приложения 2, приложения 3.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на специалиста администрации Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области Костерина С.В.

Глава администрации

Скребловского сельского поселения Н.Е.Кулакова

Приложение 1

к постановлению администрации

Скребловского сельского поселения

Лужского района

Ленинградской области

от 22.12.2017 № 521

План мероприятий

(дорожная карта) по установке (замене) светодиодных светильников уличного освещения в населенных пунктах, расположенных на территории Скребловского сельского поселения Лужского района Ленинградской области на 2018 - 2020 годы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Ответственный за реализацию | Срок исполнения |
| 1 | Актуализировать данные по количеству установленных светильников уличного освещения с ртутьсодержащими лампами в населенных пунктах Скребловского сельского поселения Лужского района Ленинградской области | Выявление реального количества установленных светильников с ртутьсодержащими лампами, подлежащих замене на энергосберегающие (светодиодные) | Администрация Скребловского СП | до 01.06.2018 |
| 2 | Провести анализ фактически установленных светильников уличного освещения с ртутьсодержащими лампами в населенных пунктах Скребловского сельского поселения Лужского района Ленинградской области | Выявление фактической установки светильников с ртутьсодержащими лампами с целью установления количества светильников, подлежащих замене на энергосберегающие (светодиодные) | Администрация Скребловского СП | до 01.06.2018 |
| 3 | Организовать мероприятия по подготовке сметной документации и проведению аукционов на заключение муниципальных контрактов на проведению работ по замене ламп уличного освещения на энергосберегающие (светодиодные) | Обеспечение перехода от светильников уличного освещения с ртутьсодержащими лампами на энергосберегающие (светодиодные) | Администрация Скребловского СП | Ежегодно  до 30 сентября 2020 |
| 4 | Установка (замена) светильников уличного освещения с ртутьсодержащими лампами на светодиодное освещение в населенных пунктах Скребловского сельского поселения Лужского района Ленинградской области | 100% установка светодиодного освещения в населенных пунктах | Подрядные организации | до 30.12.2020 |

Приложение 2

к постановлению администрации

Скребловского сельского поселения

Лужского района

Ленинградской области

от 22.12.2017 № 521

План мероприятий

(дорожная карта) по установке общедомовых приборов учета энергоносителей в многоквартирных домах, расположенных на территории Скребловского сельского поселения Лужского района Ленинградской области.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Ответственный за реализацию | Срок исполнения |
| 1 | Актуализировать данные по количеству установленных узлов учета в многоквартирных домах на территории Скребловского сельского поселения Лужского района Ленинградской области | Выявление реального количества установленных узлов учета | Администрация Скребловского СП  ООО «УК «Череменецкое» | ежемесячно |
| 2 | Провести анализ фактической постановки на коммерческий учет общедомовых и индивидуальных приборов учета энергоносителей | Выявление фактической постановки на коммерческий учет общедомовых и индивидуальных приборов учета энергоносителей | Администрация Скребловского СП  ООО «УК «Череменецкое» | постоянно |
| 3 | Организовать проведение собраний собственников жилых и нежилых помещений по вопросам, необходимости установки индивидуальных приборов учета энергоносителей. Довести до потребителей информацию о повышающих коэффициентах по нормативам потребления энергоносителей в случае отсутствия общедомовых и индивидуальных приборов учета (если есть техническая возможность их необходимо установить) | Обеспечение перехода многоквартирных домов к расчетам за коммунальные ресурсы с использованием общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов | Администрация Скребловского СП  ООО «УК «Череменецкое» | до 01.06.2018 |
| 4 | Установка общедомовых приборов учета энергоносителей | 100% установка в МКД с технической возможностью | Ресурсоснабжающие организации  ООО «УК «Череменецкое» | до 30.12.2018 |
| 5 | Обеспечить оплату поставленных энергоресурсов только на основании показаний приборов учета | Снижение объема потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах. Уменьшение размера оплаты за коммунальные ресурсы. Выявление реального уровня потребления и потерь коммунальных ресурсов при их транспортировке | Администрация Скребловского СП  ООО «УК «Череменецкое» | до 30.12.2018 |

Приложение 3

к постановлению администрации

Скребловского сельского поселения

Лужского района

Ленинградской области

от 22.12.2017 № 521

План мероприятий

(дорожная карта) по установке приборов учета энергоресурсов и ИТП в муниципальных учреждениях, расположенных на территории Скребловского сельского поселения Лужского района Ленинградской области на 2018 - 2020 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Ответственный за реализацию | Срок исполнения |
| 1 | Актуализировать данные по количеству установленных узлов учета энергоресурсов, ИТП в муниципальных учреждениях на территории Скребловского сельского поселения Лужского района Ленинградской области | Выявление реального количества установленных узлов учета энергоносителей, ИТП | Администрация Скребловского СП | до 30.03.2018 |
| 2 | Провести анализ фактической постановки на коммерческий учет приборов учета энергоносителей, ИТП в муниципальных учреждениях на территории Скребловского сельского поселения Лужского района Ленинградской области | Выявление фактической постановки на коммерческий учет приборов учета энергоносителей, ИТП | Администрация Скребловского СП | до 30.04.2018 |
| 3 | Образовать комиссию с представителями ресурсоснабжающих организаций для установления наличия возможности (не возможности) установки приборов учета энергоресурсов, ИТП в муниципальных учреждениях | Обеспечение перехода муниципальных учреждений к расчетам за энергоресурсы с использованием приборов учета коммунальных ресурсов | Администрация Скребловского СП  Ресурсоснабжающие организации | до 01.06.2018 |
| 4 | Установка приборов учета энергоносителей, ИТП с привлечением инвестиционных средств и средств местного бюджета | 100% установка в муниципальных учреждениях с технической возможностью | Подрядные организации  Ресурсоснабжающие организации | до 30.12.2019 |
| 5 | Обеспечить оплату поставленных энергоресурсов только на основании показаний приборов учета | Снижение объема потребления коммунальных ресурсов в муниципальных учреждениях. Уменьшение размера оплаты за коммунальные ресурсы. Выявление реального уровня потребления и потерь коммунальных ресурсов при их транспортировке | Администрация Скребловского СП | до 31.01.2020 |