**ОТЧЕТ (годовой)**

**Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области**

**об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным** [**законом**](consultantplus://offline/ref=BC2AF0067846AB2FC4997A3176BBF89176E4796BA2AC90E64DDFD5A96127C6CB67ABF46DA127C63B43hAM) **от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование проекта** | **Утверждено**  **средств (рублей)** | | | **Поступило средств (рублей) из:** | | | **Расходы, подтвержденные документами (рублей)** | | | **Неиспользованный остаток межбюджетного трансферт, подлежащий возврату (рублей)** | **Принятые бюджетные обязательства** | | | | | | |
| **областной бюджет** | **местный бюджет** | **внебюджетные источники**  **\*** | **обл. бюджета** | **местного бюджета** | **внебюджетных источников\*\*** | **обл. бюджета** | **мест.**  **бюджета** | **внебюджетных источников\*\*** | **Контрагент** | **Номер и дата договора** | **Наименование работ** | **Сумма договора, рублей** | **Выполнено**  **работ, рублей** | **Номер, дата акта выполненных работ** | **Фактические показатели результативности использования субсидии (факт/% к плану)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** |
| 1.Устройство площадки с контейнерами заглубленного типа для сбора ТБО) | 784960,00 | 92323,95 | 68400,00 | 784960,00 | 92323,95 | 68400,00 | 784960,00 | 92323,95 | 68400,00 | **0** | **ООО "Красивый город"** | **МК № 2016- 3 от 22.07.16г.( с ДС от 22.07.16г)** | 1.Устройство площадки с контейнерами заглубленного типа для сбора ТБО | **877283,95** | **877283,95** | **Акт № 1 (КС 2) от 15.08.16г.** | **100 %** |
| 2.Ремонт дороги общего пользования к дому Учителя в поселке Скреблово | 356640,00 | 291278,00 | 38000,00 | 356640,00 | 291278,00 | 38000,00 | 356640,00 | 291278,00 | 38000,00 | **0** | **ООО "Вираж"** | **МК № 2016-4 от 22.06.16г. ( с ДС от 22.06.2016г.** | 2.Ремонт дороги общего пользования к дому Учителя в поселке Скреблово | **647918,00** | **647918,00** | **Акт №1 (КС 2) от 23.07.16г.** | 100 % |
| **Итого** | **1141600,00** | **383601,95** | **106400,00** | **1141600,00** | **383601,95** | **106400,00** | **1141600,00** | **383601,95** | **106400,00** | **0** |  |  |  | **1525201,95** | **1525201,95** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **\* материально-технические ресурсы юр. и физ. лиц, средства граждан, трудовые ресурсы** | | | | | | | | | | |
| Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Е.Кулакова  Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Н.Куваева | | | | | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.В.Бурак | | | | |  |
| Исполнитель: Куваева Марина Николаевна  881372-58-517 | 16 января 2017 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |