## Исх №   9  от 11.01.17г.

## Приложение 3

## к соглашению № 9/12 от 05 июля 2016г.

ОТЧЕТ об освоении субсидий по объектам,

включенным в адресную инвестиционную программу за счет средств областного бюджета за  2016 год

(нарастающим итогом)

по администрации Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области (рублей)

| Наименование стройки (объекта) | Предусмотрено средств в 2016 году | Получено субсидий в 2016 году | Принятые в 2016 году бюджетные обязательства | Выпол- нение капи- тало- вложе- ний | Перечислено средств организациям в 2016 году | Оста- ток суб- сидий на лице- вых сче- тах | Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (проц.), причины возникновения остатка и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе | Фед. бюд- жет | об- ласт- ной бюд- жет | контр- агент | номер и дата дого- вора | сумма дого- вора на 2016 год |  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  | Фед. бюд- жет | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  |  |  |  |  |  |  | Фед. бюд- жет | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Финансирование строительства дома культуры, в том числе проектные работы, в поселке Скреблово | 671016,80 | 0,00 | 651000.,00 | 20016,80 | 0,00 | 651000,00 | ООО «Проектно-строительное объединение «Тимрус» | МК № 0145300013615000007 от 25.09.2015г с ДС № 1 от 23.12.2015г.. | 671016,80 руб. | 671016,80 | 671016,80 | 0,00 | 651000,00 | 20016,80 | 0,00 | По состоянию на 01.10.16г. выполнение всего объема работ и получение положительного заключения ГАУ «Леноблэкспертиза» по проектированию объекта. Акт сдачи- приемки проектной продукции от 09 сентября 2016г. Счет на оплату № 36 от 09.09.2016г. на сумму 671016,80 руб. и счет фактура № 36 от 09.09.2016г. Оплата произведена по п.п. № 916 от 17.10.16 на сумму 651000 руб. и по п.п. № 917 от 17.10.16 на сумму 20016,80 руб. |

Целевое использование субсидий за 2016 год  по состоянию на 01.01.2017г. в сумме 651000,00 руб. подтверждаю

(цифрами и прописью)

Глава администрации

МО Скребловское сельское поселение

Лужского муниципального района ЛО                           _________     Н.Е.Кулакова      « 11» января 2017 года

(подпись)                (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа

муниципального образования                     _________     М.Н.Куваева           «11» января 2017 года

(подпись)                (фамилия, инициалы)

СПРАВОЧНО : Общая сумма договора с учетом Дополнительного соглашения  № 1 от 25.09.2016г.  составляет  3354978,81 руб. Оплачено в 2015г. =2683962,01 руб. в т.ч. О.Б. 2634000р. ; мест.бюд.  49962,01руб.)

Остаток средств  на 2016 год составляет 671016,80  руб. ( НДС 102358,50 руб.)в том числе за счет средств Областного бюджета  651000 руб.( НДС 99305,09 руб.) ; за счет средств местного  бюджета = 20016,80 р. ( в т.ч. НДС 3053,41 р.))