ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» по состоянию на 01.01.2019 года

(нарастающим итогом)

| Наименование мероприятия | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.10.2018 года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2018 года | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Замена светильников уличного освещения в дер. Домкино: - по ул. Центральная у домов 63, 65, 38, 40, 49, 50, 56, 66, 68, 57, 53, 22, 39, 27, 25, 1, 2, 11, 12, 13, 14, перекресток а/дороги Луга-Брод, перекресток у остановки и магазина; - по ул. Низовская у домов 2, 4; - по ул. Березовая аллея у дома 3; - по ул. Садовая у домов 6, 2; - на дворовой территории дома 14; - на перекрестке у остановки и магазина; - на первом перекрестке при въезде | 30 шт. | 30 шт. | 270 000,00 | 195 000,00 | 75 000,00 | 270 000,00 | 195 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Замена светильников уличного освещения в дер. Старая Середка: - по ул. Центральная у домов 78, 62, 65, 55, 57, 51, 34, 39, 33, 25, 19, 17, 7, у остановки, у школьной остановки, у магазина; - по ул. Полевая у домов 1, 16, 10, 4, у участка 5; -по ул. Садовая у домов 16, 13, 5, 1 | 26 шт. | 26 шт. | 229 000,00 | 164 000,00 | 65 000,00 | 229 000,00 | 164 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт проезда от дома 6 к автобусной остановке в пос. Межозерный | 540,0 м.кв. | 540,0 м.кв. | 504 616,00 | 305 000,00 | 199 616,00 | 348 991,24 | 304 686,79 | 44 304,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт участка дороги общего пользования местного значения по ул. Полевая в дер. Репьи (от начала улицы 0,150 км) | 750,0 кв.м. | 750,0 кв.м. | 301 335,42 | 180 000,00 | 121 335,42 | 208 402,88 | 181 946,12 | 26 456,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт участка дороги общего пользования местного значения по ул. Луговой в дер. Югостицы (от начала улицы 0,150 км) | 750,0 кв.м. | 750,0 кв.м. | 301 335,42 | 180 000,00 | 121 335,42 | 208 402,88 | 181 946,12 | 26 456,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт участка дороги общего пользования местного значения по ул. Центральная в дер. Госткино (поворот от остановки 0,150 км) | 750,0 кв.м. | 750,0 кв.м. | 301 335,42 | 180 000,00 | 121 335,42 | 208 402,88 | 181 946,12 | 26 456,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт участка дороги общего пользования местного значения по ул. Барская в дер. Наволок (начало улицы от переулка Кофейного 0,150 км) | 915,0 кв.м. | 915,0 кв.м. | 367 630,18 | 227 500,00 | 140 130,18 | 254 252,18 | 221 974,85 | 32 277,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 2 275 252,44 | 1 431 500,00 | 843 752,44 | 1 727 452,06 | 1 431 500,00 | 295 952,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| И. о. главы администрации Скребловского сельского поселения: ___________ Е. А. Шустрова (подпись) (фамилия, инициалы) Руководитель Финансового органа: ____________ Н.А. Пылаева (подпись) (фамилия, инициалы) Исполнитель: Семенова Е. Г. (фамилия, инициалы) (81372)58-517 (номер телефона) |  |
| --- | --- |

## Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на «01» января 2019 г.

Ежеквартальный отчет

Администрации Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района

Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Скребловского сельского поселения на 2016 – 2018 годы», 2018 г. |
| 1. | Замена светильников уличного освещения в дер. Домкино: - по ул. Центральная у домов 63, 65, 38, 40, 49, 50, 56, 66, 68, 57, 53, 22, 39, 27, 25, 1, 2, 11, 12, 13, 14, перекресток а/дороги Луга-Брод, перекресток у остановки и магазина; - по ул. Низовская у домов 2, 4; - по ул. Березовая аллея у дома 3; - по ул. Садовая у домов 6, 2; - на дворовой территории дома 14; - на перекрестке у остановки и магазина; - на первом перекрестке при въезде |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Февраль-март 2018 года | Администрация Скребловского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Нарушение сроков. В связи с увеличением стоимости сметы после проведение экспертизы и внесение изменение в бюджет с целью увеличения софинансирования местного бюджета- |
| 1.2. | Выполнение работ по замене светильников уличного освещения в дер. Домкино | Апрель 2018 года | Подрядная организация | Установка светильников уличного освещения д.Домкино. Улучшение качества уличного освещения. Энергосбережение. | Сроки установлены Муниципальным контрактом № 2018-8 от 15.05.2018г. |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Май 2018 года | Администрация Скребловского сельского поселения Староста д.Домкино | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | По факту выполненных работ 30.05.2018г. |
| 2. | Замена светильников уличного освещения в дер. Старая Середка: - по ул. Центральная у домов 78, 62, 65, 55, 57, 51, 34, 39, 33, 25, 19, 17, 7, у остановки, у школьной остановки, у магазина; - по ул. Полевая у домов 1, 16, 10, 4, у участка 5; -по ул. Садовая у домов 16, 13, 5, 1 |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Февраль-март 2018 года | Администрация Скребловского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Нарушение сроков. В связи с увеличением стоимости сметы после проведение экспертизы и внесение изменение в бюджет с целью увеличения софинансирования местного бюджета- |
| 2.2. | Выполнение работ по замене светильников уличного освещения в дер. Старая Середка. | Апрель 2018 года | Подрядная организация | Установка светильников уличного освещения д.Старая Середка. Улучшение качества уличного освещения. Энергосбережение. | Сроки установлены Муниципальным контрактом № 2018-8 от 15.05.2018г. |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Май 2018 года | Администрация Скребловского сельского поселения Староста д.Старая Середка | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | По факту выполненных работ 30.05.2018г. |
| 3 | Ремонт проезда от дома 6 к автобусной остановке в пос. Межозерный |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Февраль-март 2018 года | Администрация Скребловского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Нарушение сроков. В связи с увеличением стоимости сметы после проведение экспертизы и внесение изменение в бюджет с целью увеличения софинансирования местного бюджета- |
| 3.2. | Выполнение работ по ремонту участка дороги в п.Межозерный | Апрель - май 2018 года | Подрядная организация | Ремонт участка дороги общего пользования местного значения в п.Межозерный. Улучшение качества дорог. Повышение надежности безопасности дорожного движения и проживания на территории Скребловского сельского поселения. | Сроки установлены Муниципальным контрактом № 2018-7 от 10.05.2018г. |
| 3.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Июнь 2018 года | Администрация Скребловского сельского поселения Председатель совета п.Межозерный | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | По факту выполненных работ 28.05.2018г. |
| 4 | Ремонт участка дороги общего пользования местного значения по ул. Полевая в дер. Репьи (от начала улицы 0,150 км) |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Февраль-март 2018 года | Администрация Скребловского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Нарушение сроков. В связи с увеличением стоимости сметы после проведение экспертизы и внесение изменение в бюджет с целью увеличения софинансирования местного бюджета- |
| 4.2 | Выполнение работ по ремонту участка дороги в д.Репьи | Апрель - май 2018 года | Подрядная организация | Ремонт участка дороги общего пользования местного значения в д.Репьи. Улучшение качества дорог. Повышение надежности безопасности дорожного движения и проживания на территории Скребловского сельского поселения. | Сроки установлены Муниципальным контрактом № 2018-7 от 10.05.2018г. |
| 4.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Июнь 2018 года | Администрация Скребловского сельского поселения Староста д.Репьи | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | По факту выполненных работ 28.05.2018г. |
| 5 | Ремонт участка дороги общего пользования местного значения по ул. Луговой в дер. Югостицы (от начала улицы 0,150 км) |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Февраль-март 2018 года | Администрация Скребловского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Нарушение сроков. В связи с увеличением стоимости сметы после проведение экспертизы и внесение изменение в бюджет с целью увеличения софинансирования местного бюджета- |
| 5.2. | Выполнение работ по ремонту участка дороги в д. Югостицы | Апрель - май 2018 года | Подрядная организация | Ремонт участка дороги общего пользования местного значения в д.Югостицы. Улучшение качества дорог. Повышение надежности безопасности дорожного движения и проживания на территории Скребловского сельского поселения. | Сроки установлены Муниципальным контрактом № 2018-7 от 10.05.2018г. |
| 5.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Июнь 2018 года | Администрация Скребловского сельского поселения Староста д.Югостицы | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | По факту выполненных работ 28.05.2018г. |
| 6 | Ремонт участка дороги общего пользования местного значения по ул. Центральная в дер. Госткино (поворот от остановки 0,150 км) |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Февраль-март 2018 года | Администрация Скребловского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Нарушение сроков. В связи с увеличением стоимости сметы после проведение экспертизы и внесение изменение в бюджет с целью увеличения софинансирования местного бюджета- |
| 6.2. | Выполнение работ по ремонту участка дороги в д.Госткино | Апрель - май 2018 года | Подрядная организация | Ремонт участка дороги общего пользования местного значения в д.Госткино. Улучшение качества дорог. Повышение надежности безопасности дорожного движения и проживания на территории Скребловского сельского поселения. | Сроки установлены Муниципальным контрактом № 2018-7 от 10.05.2018г. |
| 6.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Июнь 2018 года | Администрация Скребловского сельского поселения Староста д.Госткино | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | По факту выполненных работ 28.05.2018г. |
| 7 | Ремонт участка дороги общего пользования местного значения по ул. Барская в дер. Наволок (начало улицы от переулка Кофейного 0,150 км) |  |  |  |  |
| 7.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Февраль-март 2018 года | Администрация Скребловского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Нарушение сроков. В связи с увеличением стоимости сметы после проведение экспертизы и внесение изменение в бюджет с целью увеличения софинансирования местного бюджета- |
| 7.2. | Выполнение работ по ремонту участка дороги в д.Наволок | Апрель - май 2018 года | Подрядная организация | Ремонт участка дороги общего пользования местного значения в д.Наволок. Улучшение качества дорог. Повышение надежности безопасности дорожного движения и проживания на территории Скребловского сельского поселения. | Сроки установлены Муниципальным контрактом № 2018-7 от 10.05.2018г. |
| 7.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Июнь 2018 года | Администрация Скребловского сельского поселения Староста д.Наволок | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | По факту выполненных работ 28.05.2018г. |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Скребловского сельского поселения на 2016 – 2018 годы» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация Скребловского сельского поселения |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Июнь 2018 года | Администрация Скребловского сельского поселения | Выполнение муниципального контракта (договора) | По факту выполненных работ |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа месяца, следующим за отчетным | Администрация Скребловского сельского поселения | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Ежеквартальный отчет подготовлен по состоянию на 01.04.2018 г., 01.07.2018 г., 01.10.2018 г; 01.01.2019 г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Скребловского сельского поселения | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка муниципальной программы Постановление № 101 от 22.03.2018 г. «О внесении изменений в постановление от 15.10.2015 г. № 394 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Скребловского сельского поселения». Заключение дополнительного соглашения к Соглашению от 07.02.2018г. № 95/127 |

И. о. главы администрации Скребловского сельского поселения

___________/ Е. А. Шустрова /

МП