ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СКРЕБЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20 мая 2022 года                                     № 146

О внесении изменений в постановление от 29.10.2019 № 383 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»

# В целях приведения нормативных правовых актов администрации Скребловского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством и эффективного использования бюджетных средств, направленных на сокращение доли аварийного жилья в жилищном фонде муниципального образования Скребловское сельское поселение, в соответствии с региональной адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 01.04.2019 № 134, администрация Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района  Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», утвержденную постановлением администрации Скребловского сельского поселения от 29.10.2019 № 383, изменения, изложив ее в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Скребловского сельского поселения                                                  Е.А. Шустрова

Разослано: прокуратура

Утверждена

постановлением администрации

Скребловского сельского поселения

от 29.10.2019 № 383

в редакции постановления администрации

Скребловского сельского поселения

от 20.05.2022 № 146

(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области»

ПАСПОРТ

муниципальной адресной программы муниципального образования Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области» (далее – Программа)

| Сроки реализации муниципальной программы | 2019-2022 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Скребловского сельского поселения |
| Участники муниципальной программы | Фонд реформирования ЖКХ, Комитет по строительству Ленинградской области, администрация Скребловского сельского поселения |
| Цель муниципальной программы | Сокращение доли аварийного жилья в жилищном фонде муниципального образования Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области |
| Задачи муниципальной программы | Расселение многоквартирных аварийных домов, расположенных на территории муниципального образования Скребловское сельское поселение. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Достижение к концу 2022 года следующих показателей: расселяемая площадь всего – 302,65 кв. м; количество расселяемых домов – 4 ед.; количество расселяемых помещений — 10 ед.; количество переселяемых жителей — 25 чел. |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Общий объем финансирования Программы 14 868,1 тыс. руб. В том числе: За счет средств Фонда – 7 102,1 тыс. руб. За счет средств Областного бюджета – 6 620,9 тыс. руб. За счет средств Местного бюджета – 1 145,1 тыс. руб., в том числе оплата дополнительных метров сверх норматива 273,0 тыс. руб. Лимиты финансирования муниципальной программы подлежат корректировке при внесении изменений в бюджеты соответствующих уровней. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы | Налоговые расходы предусмотрены (приложение 3 к муниципальной программе). |

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

Основная задача Программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории МО Скребловское сельское поселение, – обеспечить выполнение обязательств муниципального образования по реализации права создания нового жилищного фонда и благоприятных условий для проживания граждан, проживающих в домах, не отвечающих санитарным и техническим требованиям и находящимся в аварийном состоянии. В настоящее время дефицит жилых помещений усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания нормативным требованиям.

Проблема аварийного жилищного фонда является причиной некоторых отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде оказывают негативное влияние на здоровье граждан и на демографическую ситуацию, понижают социальный статус гражданина. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда связано с низким уровнем благоустройства, что создает неравные условия доступа граждан к коммунальным ресурсам и снижает возможности их использования. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных задач и требует скорейшего решения с использованием программно-целевого метода.

- 2.  Приоритеты и цели государственной и муниципальной политики в сфере реализации муниципальной адресной программы

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» с 2018 года реализуется национальный проект «Жилье и городская среда», паспорт которого утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 года № 16). Этот национальный проект включает в себя федеральные проекты «Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Реализация мероприятий, предусмотренных указанными федеральными проектами, направлена на создание комфортных условий для проживания граждан на территории Российской Федерации.

Мероприятия муниципальной адресной программы направлены на достижение целей федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 01.04.2019 № 134.

На решение задач муниципальной адресной программы направлены мероприятия:

- мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда»;

- комплекс процессных мероприятий «Прочие мероприятия по расселению аварийных жилых домов на территории Скребловского сельского поселения».

3. Основные цели и задачи муниципальной программы

Основной целью Программы является сокращение доли аварийного жилья в жилищном фонде муниципального образования Скребловское сельское поселение.

Основной задачей Программы является расселение многоквартирных аварийных домов, расположенных на территории муниципального образования Скребловское сельское поселение.

Для решения поставленных задач Программы предусматривается реализация следующих основных мероприятий, нацеленных на сокращение доли аварийного жилья в жилищном фонде муниципального образования Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области:

- Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда».

- Прочие мероприятия по расселению аварийных жилых домов на территории Скребловского сельского поселения.

В рамках основных мероприятий Программы планируется выполнение следующих мероприятий:

1. Подготовка квартирографии по расселяемому жилищному фонду.

2. Проведение оценки стоимости 1 кв. м жилья.

3. Проведение аукциона на приобретение квартир на вторичном рынке.

4. Принятие решения об изъятии помещений в аварийных домах, находящихся в частной собственности с проведением независимой оценки стоимости изымаемых помещений.

5. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

6. Снос аварийного жилищного фонда.

В целях реализации Программы подготовлен Перечень аварийных многоквартирных домов (приложение 3 к Программе).

Приложение 1

к муниципальной программе

План мероприятий муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

муниципального образования Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области»

на период 2019-2021 годы

| Наименование мероприятия | Срок финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в действующих ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) | Главный распорядитель бюджетных средств | Распорядитель (получатель) бюджетных средств Исполнители мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | Областной бюджет | ФБ | прочие источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда. | 2019 | 0,0 |  |  |  |  |  | Администрация Скребловского СП | Администрация Скребловского СП |
|  | 2020 | 12 408,0 | 617,7 | 5 725,8 |  | 6 064,5 (Фонд) |  |  |  |
|  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие «Прочие мероприятия по расселению аварийных жилых домов на территории Скребловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на прочие мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | Администрация Скребловского СП | Администрация Скребловского СП |
|  | 2020 | 450,0 | 450,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  | 12 858,00 | 1 067,7 | 5 725,8 |  | 6 064,5 |  |  |  |
| в том числе по годам реализации | 2019 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 12 858,0 | 1 067,7 | 5 725,8 |  | 6 064,5 |  |  |  |
|  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |

План
реализации муниципальной адресной программы муниципального образования Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области»

- на период 2022 год

| Наименование муниципальной программы/ структурного элемента | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) | Главный распорядитель бюджетных средств |  | Распорядитель (получатель) бюджетных средств Исполнители мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Скребловского сельского поселения | бюджет Лужского муниципального района | областной бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области» | 2022 | 2 010,1 | 77,4 |  | 895,1 |  | 1 037,6 |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | 2019-2022 | 14 868,1 | 1 145,1 |  | 6 620,9 |  | 7 102,1 |  |  |  |  |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда» | 2022 | 2 010,1 | 77,4 |  | 895,1 |  | 1 037,6 |  | Администрация Скребловского сельского поселения |  | Администрация Скребловского сельского поселения |
| Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда | 2022 | 2 010,1 | 77,4 |  | 895,1 |  | 1 037,6 |  | Администрация Скребловского сельского поселения |  | Администрация Скребловского сельского поселения |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Прочие мероприятия по расселению аварийных жилых домов на территории Скребловского сельского поселения" | 2022 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | Администрация Скребловского сельского поселения | Администрация Скребловского сельского поселения |  |
|  | 2022 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на прочие мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 2022 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | Администрация Скребловского сельского поселения | Администрация Скребловского сельского поселения |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

- Прогнозные значения 
показателей (индикаторов) реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  муниципального образования Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области»

| Наименование показателя | Единицы измерения | Источник данных/порядок расчета показателя | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год – первый год | 2020 год | 2021 год | 2022 год - последний год реализации |  |  |  |  |
| Цель Сокращение доли аварийного жилья в жилищном фонде муниципального образования Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача Расселение многоквартирных аварийных домов, расположенных на территории муниципального образования Скребловское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1.1 Расселение жилого фонда | Кв. м. |  | # 0 | # 268,75 | # 0 | # 33,9 |  |  |  |  |
| Показатель 1.2 Переселение граждан | Чел. |  | # 0 | # 21 | # 0 | # 4 |  |  |  |  |
| Показатель 1.3 Количество расселяемых помещений | Ед. |  | # 0 | # 9 | # 0 | # 1 |  |  |  |  |
| Показатель 1.4 Ликвидация аварийных домов | Ед. |  | # 0 | # 3 | # 0 | # 1 |  |  |  |  |

Приложение 3

к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ
аварийных многоквартирных домов

| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируе-мая дата окончания переселения | Планируе-мая дата сноса / реконструк-ции МКД | Общая площадь жилых помеще-ний МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |
|  |  | Но-мер | Дата |  |  |  |  | Частная собствен-ность | Муници-пальная собствен-ность |  | Частная собствен-ность | Муници-пальная собствен-ность |
|  |  |  |  |  |  | кв. м | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м |
| 1 | Ленинградская область, Лужский район, п. Скреблово, д.33 | 564 | 23.12.2016 | 2020 | 2021 | 170,05 | 6 | 6 | 0 | 170,05 | 170,05 | 0 |
| 2 | Ленинградская область, Лужский район, п. Скреблово, д.34 | 564 | 23.12.2016 | 2020 | 2020 | 54,3 | 2 | 2 | 0 | 54,3 | 54,3 | 0 |
| 3 | Ленинградская область, Лужский район, д. Старая Середка, д. 3а, кв. 1 | 564 | 23.12.2016 | 2020 | 2020 | 43,7 | 43,7 | 0 | 1 | 43,7 | 0 | 43,7 |
| 4 | Ленинградская область, Лужский район, д. Старая Середка, д. 5а, кв. 2 | 564 | 23.12.2016 | 2020 | 2020 | 34,6 | 34,6 | 1 | 0 | 34,6 | 34,6 | 0 |