ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ЗА 2015 год.

По Скребловскому сельскому поселению.

Раздел.1 : ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  СТРУКТУРА  МО Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области .

Численность населения Скребловского СП по данным статистической отчетности на 31 декабря 2015г составила  3193 человек ( из которых 1340 чел.проживает на территории п. Скреблово и 599 чел.в п.Межозерный ).На территории  поселения расположено 2 поселка и 31 деревня. В состав  Скребловского СП на 01 января  2016 года  входит 2 организации :администрация Скребловского сельского поселения  со среднесписочной  численностью муниципальных работников 7 человек , 2-х уборщиц ; - а также СКЦ Лидер со среднесписочной  численностью работников 5 человек. По состоянию на 01.01.2016г. работает 5 муниципальных служащих и 1 глава администрации. С 01.01.2012 года СКЦ "Лидер"является казенным учреждением.

Раздел.2.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МО Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области ..

В 2015 году основными результатами деятельности администрации  Скребловского сельского поселения  являются следующие показатели и мероприятия:

1. В рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий ЛО"  программы "Развитие сельского хозяйства ЛО" администрация ССП включена  на финансирование строительства ДК в п.Скреблово  на 2015г -1 этап : проектные работы в сумме 3000 т.р. за счет областного бюджета и по состоянию на 01.01.16г. проект сдан на проверку в гос.экспертизу. По данной программе освоено 2634 т.р. и остаток  планируется освоить в 1 кв.2016г. при прохождении гос. экспертизы проектной документации .

2.Администрация ССП включена в программу "Развитие сельского хозяйства ЛО" в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий ЛО" , по которой  с 4 квартала 2014 года начаты работы по ремонту дома культуры в п.Межозерный  с выделением субсидии от строительного комитета ЛО.  ( общая сумма контракта составляет 10 788 922 т.р. подрядчиком является ООО" АРЧ Девелопмент Групп" )

В 2014 году проведено работ на  сумму 3500т.р.за счет ОБ и 188 т.р. за счет МБ;

в 2015 году   проведено работ на  сумму 5424т.р.за счет ОБ и 278 т.р. за счет МБ;

3. В пос. Межозерный выделен участок под индивидуальное строительство для молодых и многодетных семей Лужского района. В 2014 году были начаты  работы по проектированию инженерной инфрастуктуры на данных участках ( по теплоснабжению, водоснабжению, противопожарному водоснабжению, канализации и электроснабжение) . На данные цели по проектированию была выделена субвенция в 2014г. в сумме 1800 т.р. Остаток неиспользованных средств в сумме 444292,02 возвращен в Строительный комитет ЛО  по заявке на возврат от 16.01.2015г. , и в 1 квартале 2015 года средства вернулись в бюджет ССП. Сумма 444292.02 руб. в 2015 году освоена в полном объеме.

4. Депутатами ЗАКС ЛО выделены средства в сумме 1400,0 тыс.руб., которые освоены на : благоустройство братского захоронения в .д.Великое Село = 350 т.р. ; на обустройство детских игровых площадок = 400 т.р.; на приобретение и замену библиотечного оборудования = 150 т.р.; на приобретение оборудования и инвентаря для ДК Межозерный = 500 т.р.  .

5 .  В рамках мероприятий  по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ЛО от комитета по ТЭК выделено 6651,0 тыс.руб. , в том числе :

-Проведен ремонт 3-х котлов в котельной пос.Межозерный  за счет  средств от комитета по топливо-энергетическому комплексу ЛО в сумме 3135,0 т.руб. софинансирование местного бюджета по ремонту котлов составило 198747,80 руб.

-Проведен ремонт участка теплотрассы в пос.Межозерный  за счет  средств  комитета по топливо-энергетическому комплексу ЛО в сумме 3516,0 т.руб. софинансировние местного бюджета составило 291247,58 руб.

6. В рамках подпрограммы " Поддержка  существующей сети автомобильных дорог общего пользования" из  комитета по дорожному хозяйству ЛО выделено 1425800 руб. , отремонтировано 3 участка дороги и проезд к дворовой территории МКД № 35 в п.Скреблово . По данной программе остался остаток неосвоенных средств = 40700 руб. по причине снижения цены контракта при проведении эл.аукциона. Остаток возвращен в комитет по дорожному хозяйству по заявке на возврат № 3 от 18.01.2016г.

7. В рамках подпрограммы " Создание условий для эффективного выполнения ОМСУ своих полномочий"  госпрограммы " Устойчивое общественное  развитие ЛО" на реализацию проектов местных инициатив граждан из комитета по МСУ выделено 1603920 руб. , из которых ::на замену светильников уличного освещения ( на энергосберегающие лампы) в 3 населенных пунктах освоено 469920.руб. ( софинансирование МБ = 110721,76руб.) и на ремонт гравийных дорог  в 9 населенных пунктах  освоено 1134000 руб ( софинансирование МБ = 188977,90 руб.).

8. В 2015 году Скребловское сельское поселение приняло участие в программе ЛО по грантовой поддержке местных инициатив  граждан , проживающих в сельской местности , в рамках подпрограммы « Устойчивое развитие сельских территорий ЛО» с заявкой на обустройство детского игрового комплекса в пос. Скреблово и было включено в данную программу с выделением средств  : за счет Обл.бюджета = 396,6 тыс.руб.; за счет средств Федерального бюджета = 925,5 т.р.( и софинансирование за счет МБ составило=362784 руб.) Детский игровой комплекс установлен.

РАЗДЕЛ 3 : АНАЛИЗ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ  БЮДЖЕТА МО Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области ...

В течении 2-4 кв. 2015 года  изменения в решение СД по бюджету на 2015 год внесены по 4 решениям СД  третьего созыва за : № 32 от 26.03.15г. ;     № 41 от 26.06.15.;     № 48 от 24.09 .15г. и № 59 от 29.12.15г.

В результате     внесенных изменений:

- сумма доходной части бюджета = 38995,1 тыс.руб.

- сумма расходной части бюджета = 39719,1 тыс.руб.

- дефицит бюджета = 724 тыс.руб.

I.Доходная часть за  2015г.

Увеличение доходной части первоначального прогноза  произведено на  сумму 24203,2 т.р.

В результате внесения изменений  прогнозируемые доходы ССП на 2015год составили 38995,1 т.р.  ( в т.ч. налоговые и собст.доходы = 12941,4 т.р. и безвозмездные поступления = 26053,7 т.р.)

Фактическое поступление  налоговых и неналоговых доходов составило 13459,2 т.р. (104%).

((Отдельно отметим списание  налога на имущество в сумме 30000000 руб. ( ошибочно зачисленных от физ. лица в последних числах декабря 2014 года и списанного с нашего лицевого счета в феврале 2015года. ) На наш запрос в ИФНС  о предоставлении данных по плательщику и имуществе  , получен ответ № 07-09/01797 от 13.03.15г. , что имущество расположено в г.СПб , а данные по налогоплательщику составляют  налоговую тайну. Данная операция  уменьшает фактические доходы Скребловского СП на 30 миллионов рублей и искажает финансовую ситуацию как на начало года , так и в течении 2015года. в связи с чем при анализе доходной части бюджета списание 30 млн. рублей не будем учитывать))

Исходя из фактического зачисления  доходов от налоговых и неналоговых платежей  в  местный бюджет в разрезе статей поступления  составили 13459,2 т.р. ( 104 %); а безвозмездные зачисления субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней составили 25687,7 тыс.руб. (98,6 %)

Поступление от налоговых и неналоговых платежей в сумме =13459,2 т.р. в разрезе статей доходов  выглядят следующим образом  .:

- по налогу  на доходы физ. лиц  НДФЛ поступило 1620,5  т.р. при уточненном плане на год 1596,3 т.р. т.е.сумма сбора выполнена на 101,5 %. ( 4 кв. план по НДФЛ увеличен на 290 т.р.)

В пределах плана.

- произведены зачисления  по доходам от уплаты акцизов  на нефтепродукты  в сумме 1199 тыс.руб. при плане 1072,8 тыс.руб. (111,8 %.)   . Зачисления стабильные,  и около 100 тыс руб. ежемесячно . Общая доходная часть по данной статье  тоже в пределах плана.

- по единому сельскохозяйственному налогу поступило 6,7 руб. .План уточнили до 5 т.р.  в 4 квартале при необходимости проведем еще одно уточнение.

-По земельному налогу факт поступления   в общем составил -8105,1 т.р. ( 104,4 %) при  уточненном плане 7763 тыс.руб. ( в 4 кв. первоначальный план увеличен на 1 млн.руб); в том числе платежи  по физическим лицам составили 3939,8 т.р. , по юрид.лицам -4165,3 т.р. В педелах уточненного плана.

- налог на имущество физ. лиц : факт. поступление   составляет 314,8 т.р.  при уточненном  плане 313,5 т.р. (100,4%). ( первоначальный план уменьшен в 4 кв. на 60 т.р.) В пределах уточненного плана.  По 30 миллионам  пояснения даны выше.

- от поступлений транспортного налога  доход составил 1497,6  т.р. при уточненном  плане 1476 т.р. ( в 4 кв. план увеличен на 213 т.р.) выполнение в размере 101,4 % .В пределах плана..

- Поступления госпошлины  от нотариальных  услуг составили 39,3 т.р. при плане 40 т.р. (98,3 %). План выполнен..

Доходы включают в себя поступления за юридические услуги по оформлению доверенностей и заверение копий документов. Но в связи с новыми указаниями на 2016 год по выдаче доверенностей только гражданам , имеющим прописку и регистрацию в поселении доходы по данной статье в 16 году уменьшатся более чем в 2 раза.

- Арендные платежи от сдачи в аренду муниципального имущества  составили 266 т.р.  ( выполнение  100,78 %). Поступления осуществлены   Районный ЖКС и УК ООО Череменецкое 86,5.  , отд.ОСБ в сумме 13,6 т.р. ;   от ООО Лебедь по маг. д.Югостицы платежи зачислены в сумме 65,9.р. , иза аренду котельных ООО «Лужское тепло» перечислило 100 т.р.

По срокам платежи за 2 кв. от ЖКС должны были поступить в июле но  из-за смены управляющей компании Жилкомсервис  испытывает финансовые затруднения и перечисления пока не осуществлены , что и привело к недовыполнению доходной  части.

-Доходы от использования имущества- средства по начисленным платежам по соц.найму по муниципальному жилью  :  первоначальный план план 755 т.р. уменьшен на 450 т.р. ,уточненные планируемые доходы в сумме 305 т.р. по факту выполнены на 100,3 % и = 306 т.р. ,

Перечисления производились ООО Городская УК. ; УК Лужское тапло» и УК Череменецкое.

- доходы от реализации имущества, от- сдачи металлолома поступило 32 т.р. и в план данный доход введен в этом же размере..

- денежные взыскания ( штрафы) за нарушение водного законодательства в сумме 15 т.р.

В 4 кв. в конце года проведены уточнения в бюджет  по включению в план данного вида доходы .  Соответственно и выполнение 100 % .

- по прочим неналоговым доходам  ( средства самообложения граждан – отменено, и остались прочие поступления на благоустройство)план в сумме 53,1 т.р. – поступило 53,1 т.р. Данные   средства поступили от ОАО Мегафон . Выполнение 100%.

- от платных услуг зачисления составили 4 т.р.  ( при таком же плане)

По безвозмездным поступлениям ( дотациям, субсидиям и субвенциям)- поступления составили 25687,7 тыс.руб..98,6 % (Остались неосвоенными и соответственно не зачислены в бюджет   поселения средства   по проектированию нового ДК в п.Скреблово в сумме 366 т.р, которые будут освоены в 1 квартале 2016 года  при расчете за проектирование по строительству ДК , после прохождения документации проекта в Госэкспертизе и получения положительного заключения. )

Фактическое поступление по дотациям , субсидиям и субвенциям в сумме  25687,7 т.р. произведены по следующим статьям :

-на выравнивание бюджетной обеспеченности = 2703 т.р. ( в т.ч. РФПП= 931,2 т.р.; областной фонд = 1771,8 т.р.)- 100%.

-на осуществление дорожной деятельности от КДХ = 1425,8 т.р. – 100%

-на участие в программе правительства по предоставлению ГРАНТовой поддержки ( на стр-во детской игровой площадки ) выделено = 1321,8 т.р. , (в т.ч. за счет ФБ= 925,2 т.р. и за счет Областного бюджета = 396,6 т.р.)

-на выплату стимулирующих надбавок работникам культуры  поступило 361,6 т.р. ( в .ч.  из областного фонда =273,2 т.р.; из районного бюджета = 88,4 т.р.)

- на поддержку объектов теплоснабжения от комитета по ТЭК поступило 6651 т.р. (на замену 3х котлов = 3135 т.р. и ремонт теплотрассы в п.Межозерный= 3516,0 т.р.)

- на проведение ремонта ДК Межозерный по сроку 2015 года выделено комитетом по строительству ЛО = 5425 т.р.

- на проведение мероприятий по проектированию ДК Скреблово зачислено средств = 2634 т.р.  ( при плановом лимите 3000 т.р. остаток средств = 366 т.р. будет освоен в 1 кв.2016 г.)- 87,8 %

- проведение мероприятий по поддержке инициатив граждан по 95 –ОЗ комитетом по МСУ выделено нашему поселению = 1603,9 т.р.

- на осуществление первичного воинского учета зачислены 206,3 т.р.

- на  выполнение полномочий по административным комиссиям зачислено = 1.т.р.

- На проведение экспертизы проектной документации по инженерной инфрастуктуре на земельных участках  под ИЖЗ в п.Межозерный для многодетных семей от ЛМР выделено 562,8 т.р.

- на софинансирование работ по ремонту ДК  п.Межозерный и на проведение 1 платежа по  проверке проектной документации  по строительству ДК Скреблово  из бюджета ЛМР выделено 618 т.р.

- на устойчивое развитие объектов ЖКХ  из  бюджета ЛМР выделено 198,3 т.р. ( на  выполнение схемы газоснабжения  в п.Скреблово и устройства фундаментов под котлы в котельной п.Межозерный )

- из депутатского фонда переданы средства в сумме 1400 т.р.( в т.ч. на приобретение оборудования инвентаря  в ДК = 500 т.р.; на оборудование библиотек = 150 т.р.; на проведение мероприятий по благоустройству памятных мест захоронений = 350 т.р. ; на приобретение детских игровых площадок = 400 т.р.)

- на прочие мероприятия по благоустройству и развитию в сфере КХ в поселение  по 48 –оз поступило 575,2 т.р.

II. Расходная часть за 12 месяцев    2015г.

Исходя из внесения изменений в доходную часть бюджета Скребловского сельского поселения были  проведены уточнения и расходной части бюджета . Уточненная прогнозируемая расходная часть бюджета ССП по состоянию на 31 декабря 2015г.  составила 39719,1 тыс.руб. Фактически освоено 38707,8 т.р. ( 97,5 %) , в том числе по расходам по бюджетополучателю  администрация ССП  затраты составили = 34118,6 т.р. и по СКЦ Лидер 4589,2 т.р.

1.1.По расходам на содержание аппарата администрации ( 0104/9830012 и 9820012 ), расходы произведены в сумме 4677,1т.р. (96,7%), что соответствует плановым нормативам  по статьям расхода в рамках непрограммных расходов.

Расходы на оплату труда муниципальных служащих и на содержание администрации выдержаны в пределах установленных нормативов.

В том числе :

-Содержание аппарата управления и работников администрации  (среднесписочная численность  7 человек муниципальных служащих , 2-х уборщиц   составляет 3058,8 т.р. + начисления =921,5 т.р. (ФОТ с начислениями  в размере 30,2%= 3980,3 т.р.)

-содержание зданий  и административные расходы за 20154 год   = 696,8 т.р. (( в том числе: на услуги связи и интернета  освоено 74,2 т.р.; на транспортные поездки 15,8т.р.; на коммунальные расходы  потрачено 144,3 т.р. ; на заправку картриджей к орг.технике  и программное обеспечение и обслуживание компьютеров  освоено 250,9 т.р.; на приобретение основных средств для административных нужд израсходовано 18,7 т.р. ( приобретены  принтер и многофункциональное устройство МФУ. ) ; на приобретение материалов израсходовано 191,8 т.р , (из которых 97,1 т.р. это затраты на ГСМ для  транспорта для поездок по решению административных вопросов и 94,7 т.р. на приобретение картриджей и дисков и канц.товаров; ) Прочие расходы по администрации –составили 1.1 т.р.

1.2.-Кроме данных расходов проведены  перечисления на районный уровень по переданным полномочиям ( 0104/ 9990000) в общей сумме 304 т.р. в том числе :  по ГО и ЧС( 27764руб) ; по земельным вопросам(105268руб.) ;  по Комитету финансов по исполнению бюджета ( 108555руб.), по газификации (0руб.)и по контрольно-счетной палате ( 61382,26 руб.)

Кроме этих затрат , на осуществление полномочий по адм.комиссиям  (на отправку почтовой корреспонденции  предписаний и уведомлений) израсходована 1 т.р.

1.2.1. СРЕДСТВА РЕЗЕВНОГО фонда в сумме 75.т.р. в 2015 году не расходовались , так как не возникло чрезвычайных ситуаций для использования данного фонда.

1.3. По проведению  прочих государственных  мероприятий ( 0113/ 9990100 )  лимит в   сумме 950,5 т.р. использован в сумме 915,8 т.р. – 96,3 %, в данную статью включены  расходы:

-1.3.1. Расходы по юридическим вопросам , связанными с  оформлением мун.имущества  составили 35 т.р.освоение 100 %.

-1.3.2.Расходы  , касающиеся оформления документации  по вымороченному  имуществу  и содержания  муниципального имущества =545,4   т.р. (в т.ч на ремонт муниципального имущества  =500 т.р. )

- 1.3.3.Освещение информации по Скребловскому СП  израсходовано 304,5 т.р. при плане 330 т.р. (92,3%)- что связано с экономией затрат по публикации информации в газете Лужская Правда. , (Средства освоены : в том числе на публикацию информации  газете «Лужская Правда» , в приложении к газете -75,3 т.р.; на официальном сайте = 19,2т.р.; на проведение аукционов и котировок =150 т.р.; на публикацию и утверждение муниципальных НПА по услугам = 60 т.р. )

-1.3.4. на прочие мероприятия в сфере гос.полномочий освоено 5,4 т.р. – данная сумма является взносами на 2015 год в Ассоциацию муниципальных образований (90,3%- и невыполнение связано с экономией по факту начисления взноса)

-1.3.5. На подготовку кадров ( учеба специалистов 4 чел.) =25,5 т.р. % освоения 85 %.- , что связано с болезнью специалиста, которого планировалось направить на учебу в 4 кв. по вопросу работы по размещению планов графиков. ( Фактически в 2015 году проведена  учеба специалистов : По земельным вопросам, ; по пожарной безопасности,;  по работе с тепло и электро-установками, ; и в сфере вопросов управления МКД, ; а также учеба по  борьбе с борщевиком).

1.4.по средствам Воинского учета плановый расход за 12 месяцев  2015г.произведен в сумме 206,3 т.р. что  соответствует  утвержденным лимитам. Содержания 1 человека – заработная плата и взносы на ФОТ .-100%

1.5..  По  подпрограмме  № 4 « Безопасность Скребловского сельского поселения»  по расходам на мероприятие по укреплению пожарной безопасности   : сумма лимита на год  17 т.р.  освоена  в неполном объеме = 12,4т.р. ( 72,9 %) .; Недовыполнение плановых показателей связано с тем , что в 4 кв.планировалось проведение работ по противопожарному опахиванию деревень, но в связи с поломкой и занятостью техники работы не были проведены и перенесены на конец 1 кв.2016г.

1.6. По   подпрограмме № 3 «  Развитие автомобильных дорог  в Скребловском СП» сумма лимита на год в целом составила 3877,2   тыс.руб.

Расходы  по данной статье осуществлены в сумме 3749,3  тыс.руб.- 96,7 %.

В том числе :

- по КДХ на ремонт 3-х уч.дорог (1-Ст.Середка и 2 уч. В п.Скреблово -1259,8 т.р.

- по КДХ на ремонт проезда к д.35 в п.Скреблово – 125,3т.р.

- по 95 ОЗ по старостам отремонтирован участки гравийных дорог  в 9 деревнях  на сумму 1134 т.р .

- софинансирование за счет МБ по данным мероприятиям составило- 388,5 т.р.

- на мероприятия по составлению и проверке смет освоено 76 т.р.

- на оплату ремонтных работ и мероприятий по содержанию дорог местного значения освоено 765,7 т.р. из которых основные затраты : расчистка снега- 70,4 т.р., окашивание обочин -25т.р.; ямочный ремонт Ст.Середка -190,6т.р. и 24,5 т.р. на работах  проезжей части дороги;, ям.ремонт в пос. Скреблово  на автомобильных дорогах – 71,4 т.р., ремонт проезжей части дороги  у д.35 п.Скреблово- 180,6 т.р. , д.Голубково подсыпка 49,8т.р., д.Александровка, Домкино  и Б.Брод выравнивание дорог на сумму 78,5т.р. и прочие мелкие грейдирования и планировка по деревням на сумму 74,9 т.р.

1.7.  Мероприятия по землеустройству и землепользованию  ( 0412/9990100) затраты составили 140,8т.р. (при плане 148 т.р.= 95,1 % )

Расходы проведены на следующие цели :

- установка границ в нас.пункте Раковичи = 20 т.р.

- Изготовление фотопланов по все деревням = 65т.р.

- оформление зем.участка под ИЖС в д.старая Середка = 20 т.р.

- оформление землеустроительной документации и градомтр.плана под проектирование ДК Скреблово= 35,8 т.р.

1.8. По   подпрограмме № 2 «  Обеспечение  устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в   в Скребловском СП» освоено 14256,5 т.р. при плане 14364,6 т.р. , что в % выражении соответствует 99,2 %

1.8.1. ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО- освоено 180,2 т.р. , в том числе  : на работы по ремонту и обследованию муниципального жилья 103,8 т.р.( обследование жил.фонда 60.т.р. (Энергосервис) ; обследование жилья ( в части общедомового имущества)  ГУК -38,3 т.р. , замена газ.счетчика вд.2 п.Скреблово( муниц.квартира) 5.5. т.р.по решению суда) ;; на покупку материалов для ЖХ ( по ремонту в муниц. квартирах израсходовано 76,4 т.р. (  газовый счетчик – 5.5. т.р., двери и окна в д.8 кв.5 д.Калгановка =69,2 т.р. , на кровлю в д.7 Ст Середка = 5.5.т.р.)

1.8.2. КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – освоено 8794,2 т.р. , в том числе  на следующие мероприятия :

- на составление (последний 3 этап) и проверку проектной документации по инженерной инфрастуктуре на земельных участках для многодетных семей израсходовано- 1199,5 т.р.  ( из них 444,3 т.р. деньги Областного бюджета ;562,8 дал район и 192,4 наши)

-на проверку и изготовление сметной документации по ремонту котлов и теплотрассы освоено 84,8т.р.

- на ремонты систем водоснабжения  в .д.Наволок ( мун.им-во) освоено 168,5 т.р.

-на ремонт 3-х котлов  в котельной пос.Межозерный  ( мун.им-во) израсходовано 3333,7 т.р. ( 3135 т.р.-обл.бюджет и 198,7 т.р. наши)

- на ремонт участка теплотрассы в п.Межозерный  ( мун. им-во) израсходовано 3807,2 т.р. ( 3516 т.р.-обл.бюджет и 291,2 т.р. наши)

- на фундамент под котлы израсходовано- 100т.р.( дал район)

- на разработку схемы газоснабжения -98,4 т.р. ( дал район)

- прочие мелкие работы составили  2.т.р ( анализ воды и материалы)

1.8.3. БЛАГОУСТРОЙСТВО – освоено 5282,2 тыс.руб. ,в том числе на следующие мероприятия :

-устройство детского игрового комплекса  в пос.Скреблово- 1684,6 т.р. ( 925,2 т.р.- федеральный бюджет, ; 396,6- областной бюджет и 362,8 – наши средства)

- на детские площадки для деревень и пос. освоено 400 т.р. ( за счет  депутатских средств)

- на благоустройство территории у памятных мест д.Великое Село и др.  к 9 мая освоено 350 т.р.

-на приобретение 2-х- мотокос ( 21,2 т.р.) и контейнеров ТБО в количестве 20 шт на сумму 70 т.р. Всего на приобретение ОС = 91,2 т.р.

- на приобретение различных материалов краски , инвентаря для уборки, материалов для благоустройства  территорий нас.пунктов  израсходовано- 109,3 т.р.

- на составление смет и проверку их израсходовано  73,2 т.р ( по Гранту 2 проверки  и 1 проверка на 2016 год и др.работам по бл-ву)

- на оплату прочих работ договорного характера ( уборка 2-х поселков, окашивание травы в 2-х поселках) освоено 280,5 т.р. + к ним перечислены налоги в сумме 72,8 т.р.,ВСЕГО = 353,3т.р.

- на благоустройство поселков и вывоз несанкционированных свалок израсходовано 107,1 т.р .

- По разделу уличное освещение всего освоено 2113,5 тыс.руб , а именно на следующие мероприятия:

-на уличное освещение за электроэнергию израсходовано -1130 т.р. ( и остался долг 35 т.р.)  Информация п расходу эл.энергии по деревням см. в отд.приложении. (№3)

- на материалы для замены ламп уличного освещения 136 т.р.

- на  работы по замене ламп и приборов учета эл.энергии  ( тех.обсл.) освоено – 110,5 т.р. и на устройство освещения площадки ТБО в п.Межозерный = 67,8т.р.

- на выполнение мероприятий по 95- оз по замене светильноков уличного освещения на энергосберегающие  (50 шт)в 3-х деревнях ( Наволок, Госткино, Голубково) освоено 580,6 т.р. ( 469,9 т.р. –обл.бюджет и 110,7 т.р. наши)

- на устройство и замену ламп на энергосберегающие  в д.Югостицы = 78 т.р.

-на проверку смет = 10.5 т.р.

1.9.  В рамках непрограмных расходов ( 0501/9990231 243/225) по перечислению взносов на кап.ремонт МКД в Фонд капитального ремонта МКД ЛО перечислено 730,7 т.р. = 92,1 %. На что повлияла ситуация с выбытием мун.квартир по процессу приватизации, что и создало уменьшение площади , по которой начисляются взносы и отсюда экономия.

1.10..СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА :

Расходы по выплате пенсий за выслугу лет  4-м человекам за 2015г  составили 398,7  т.р. при плане 400 т.р. = 99,7%

1.11. По   подпрограмме № 1 «  Сохранение и развитие культуры ,физической культуры и спорта    в Скребловском СП» освоено 13316,2 т.р. (при плане 13745,1 т.р. , что в % выражении соответствует 96,9 %.)

Расход осуществлен по следующим направлениям :

В части полномочий администрации сумма освоения = 8727 т.р.

- на ремонт ДК Межозерный  5425 т.р. – Обл.бюджет и 278 т.р.  ( дал район)

- Проектирование  ДК Скреблово ( частичная оплата ) = 2634 т.р. ( Обл.бюджет) и 50 т.р. местный бюджет

- Проверка проекта ( частичная оплата) 340 т.р. ( дал район)

В части работы СКЦ Лидер освоено 4589,2 т.р. при плане 4652,1 т.р ( освоение 98,6%)

Расход произведен по следующим направлениям :

По ДК  затраты составили 2515, 4 т.р ( основные затраты это з.пл  и взносы на ФОТ =1112,5 т.р.  и коммунальные услуги по отоплению и освещению =737 т.р. остальные расходы –это расходы по узлу связи, программному обслуживанию и расходные материалы) )

По содержанию библиотек 2 шт затраты = 915,3 т.р. ( в т.ч. на зар.плату  и ФОТ =518,8т.р., на аренду библиотеки в п.Скреблово= 78 т.р., остальные расходы это коммунальные платежи, мелкие ремонты , содержание орг.техники, услуги связи , подписка и  расходные материалы

- Кроме вышеуказанных расходов  СКЦ Лидер освоены  затраты по следующим направлениям :

- на проведение праздничных мероприятий в сумме 146,9 т.р.

- за счет обл. и районного бюджета выплачены стимулирующие выплаты 5 работникам культуры = 361,6 т.р. ( в том числе и взносы на  выплаты)

- за счет депутатских средств приобретено оборудование в библиотеку на 150 т.р. и оборудование и инвентарь в ДК = 500 т.р. ВСЕГО по депутатским средствам расход = 650 т.р.

В казну и нефинансовые активы  Скребловского сельского поселения в 2015 году внесены следующие операции:

- Проведено выбытие  имущества казны по процессу приватизации квартир = - 825578,04

-В 2015 году  получены активы в неденежных расчетах на сумму +9422369, 21 руб. ( в том числе :

--по уведомлению от ГКУ Ленинградская областная спасательная служба» переданы из пользования  в собственность (противопожарные воздуходувки , генераторы и мотопомпы ) на сумму 131221,50 руб , с начисленной амортизацией – 76469,76 руб. , следовательно увеличение казны по данной операции составит 54751,74 руб.;

--переданы проектные документы  по ДК на сумму 1265687,47 руб. от ГКУ «Управление строительства ЛО»  по извещению 4 от 15.04.15г.

-- передан спортивный стадион (универсальная спортивная площадка )  от Фонда развития физической культуры и спорта ЛО»  согласно дог. № 5  акта № 13 от 10.04.2015г. на сумму 8101930руб.

Главный бухгалтер :                                        Куваева М.Н.

24.01.2016г.