**Отчет по выполнению мероприятий в рамках**

**подпрограммы № 2 «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Скребловском сельском поселении Лужского муниципального района», за 2014 год**

На мероприятия в 2014 году запланировано бюджетных ассигнований **– 8143,7 т.р.**

Освоено бюджетных ассигнований **– 7564,3 т.р. ,** что составляет **– 92,88%** что соответствует плановым лимитам.

|  |  |
| --- | --- |
| Цели муниципальной подпрограммы | Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;Модернизация и развитие объектов теплоснабжения и электроснабжения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности .Предупреждение ситуаций, связанных снарушением функционирования объектовжилищно-коммунального хозяйства. Развитие инженерной инфраструктуры систем газоснабжения.Комплексное развитие территории и благоустройство муниципального образования, создание максимально благоприятных, комфортных условий для проживания.  |
| Работы, проведенные в 2014 году | 1. **ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО**
	1. Израсходовано на ремонт муниципального жилья (д.Старая Середка д.№7 кв.№2) – 222т.р.
	2. Ремонт отмостки п.Скреблово д.№36 – 22,6 т.р.
	3. Перечисление в НО Фонд капитального ремонта – 251,2 т.р.
2. **КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО**
	1. К отопительному сезону приобретены 3 электронасоса в котельные поселения – 60,2 т.р.
	2. Произведены работы по замене регулирующих задвижек регулирующих подачу теплоносителя в п.Межозерный д.№№ 1, 5 и в п.Скреблово д.№№ 1,4 – 97,7 т.р.
	3. Проведен ремонт 2-х котлов в котельной п.Скреблово – 1874,9 т.р.(из местного бюджета – 408,96)
	4. Проведен ремонт скважины и насоса в д.Наволок – 112,6 т.р.
	5. Оборудована скважина в д.Домкино
3. **БЛАГОУСТРОЙСТВО**
	1. На организацию уличного освещения израсходовано – 1434,1 т.р. из них:
		1. Оплата **кВт** по уличному освещению – 784,5 т.р.
		2. Ремонт и восстановление ул.освещения в населенных пунктах – 474,5 т.р.
		3. Приобретение материалов для ремонта уличного освещения -159,6 т.р.
	2. Израсходовано на содержание мест захоронения – 14,4 т.р.
	3. Проведены работы по благоустройству и уборке территорий в населенных пунктах – 942,9 т.р.
	4. Установлены 6 площадок ТБО – 432,2 т.р.
	5. Закуплены контейнера для сбора ТБО – 55,5 т.р.
 |
| Результаты, реализации муниципальной программы | - планомерное снижение числа жителей не обеспеченных центральным водоснабжением;- обеспечение бесперебойного и надежного теплоснабжения многоквартирных жилых домов за счет модернизации и развития объектов теплоснабжения и тепловых сетей;- обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения расположенных на территории МО объектов и уличного освещения - повышение энергетической эффективности внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирных домов, сокращение потерь энергоресурсов в инженерных сетях;  - обеспечение комфортным и безопасным проживанием жителей на территории Скребловского СП |

Ответственный исполнитель муниципальной

подпрограммы специалист администрации

по ЖКХ и благоустройству \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.В.Костерин