**Отчет по исполнению**

**Подпрограммы «Развитие автомобильных дорог в Скребловском сельском поселении Лужского муниципального района»**

**Целью настоящей муниципальной подпрограммы на 2014 г. являлось:**

Формирование улично-дорожной сети, соответствующей потребностям населения и

экономики поселения:

- обеспечение круглосуточного автотранспортного сообщения в населенных пунктах;

- повышение безопасности дорожного движения;

- создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий

для проживания населения.

**Запланированный объем ассигнований 4650,4 т. руб. , освоено 4195,8 т.р.**

**в течение 2014 г. выполнено следующее:**

1.Ремонт дороги общего пользования по ул. Центральная в п. Межозерный 1-й участок – 517,1 т.р. ( 120 м)

2. Ремонт дороги общего пользования в п. Скреблово по ул. Центральная на

участке 0,219-0,404 км. – 618,3 т.р. ( 185 м)

3. Ремонт дороги общего пользования в п. Межозерный по ул. Центральная 2-ой участок от д. № 1 до д. № 4. – 623,4 т.р. (120 м)

4. Ремонт дорожных покрытий из песчано-щебеночных смесей:

- д. Госткино – 39,8 т.р., (20 м)

- д. Югостицы – 39,8 т.р., (20 м)

-д. Наволок – 107,9 т.р., (170м)

-д. Старая Середка – 122,5 т.р., (200 м)

-д. Голубково – 137 т.р., (130 м)

- д. Новый Брод – 107,9 т.р., (40 м)

- д. Брод – 199,1 т.р., (130 м)

- д. Раковичи – 98,7 т.р., (300 м)

- п. Межозерный – укрепление обочин грунтощебнем – 100,3 т.р.

3. ремонтные работы, подсыпка грейдерование, расчистка от снега дорог общего пользования в населенных пунктах ССП:

- ремонт дороги д. Старая Середка – 199,2 т.р.

- грейдерование дорог – 80 т.р.

- подсыпка дорог местного значения

д. Брод – 14,2 т.р.

д. Наволок, д. Заорешье, д. Задубье – 26,8 т.р. (подсыпка шлаком)

- ремонт участка дороги д. Новый Брод, д. Старая Середка – 68,2 т.р. (отсыпка оснований гравием)

- ремонт участка дороги п. Межозерный – 961,4 т.р.

- расчистка дорог от снега в декабре 2014 г. – 80 т.р.

4. разработка и проверка сметной документации – 54,1 т.р.

***Всего на сумму: 4195,8 тыс.руб.***

**Достигнуты результаты:**

1) сократились удельные затраты времени на пассажирские и грузовые перевозки;

2) повысился уровень безопасности дорожного движения;

3) увеличена пропускную способность улично-дорожной сети населенных пунктов в

которых проведены ремонтные работы;

4) уменьшена зона негативного влияния улично-дорожной сети на здоровье населения

и придорожные экосистемы;

5) обеспечены комфортные и безопасные условия для проживания населения и

оживление экономической деятельности, что повлечет за собой увеличение доходов

местного бюджета.

**Отчет по исполнению**

**Подпрограммы № 4 «Безопасность Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района».**

**Цели подпрограммы:**

- решение вопросов организационно-правового, финансового, материально –

- технического обеспечения;

- совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территории

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- создание системы оповещения населения;

-обеспечение жителям условий для безопасной жизнедеятельности;

- обеспечение безопасности на водных объектах поселения;

- совершенствование пожарной безопасности;

- профилактика правонарушений и снижение террористических и экстремистских угроз на территории МО «Скребловское сельское поселение».

**Запланированный объем ассигнований 188,6 т. руб., освоено 188,2 т.р.**

**в течение 2014 г. проведены следующие мероприятия.**

1. Обустройство пожарного водоема в д. Петровская Горка – 90 т.р.
2. Расчистка пожарного водоема в д. Репьи – 12 т.р.
3. Обустройство пожарных водоемов в д. Новая середка 80 т.р.
4. Опашка деревень – 2 т.р.
5. Заправка огнетушителей и пожарных емкостей – 2,6 т.р.
6. Приобретение информационных табличек, плакатов и т.д. – 1,6 т.р.

***Всего на сумму 188,2 т.р.***

**Достигнуты результаты :**

- повышение эффективности гражданской обороны, защиты населения и территории МО «Скребловское сельское поселение» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечение жителям условий для безопасной жизнедеятельности;

- совершенствование пожарной безопасности в населенных пунктах ССП.

Ответственный исполнитель муниципальной

подпрограммы специалист администрации

по ГО ЧС и пожарной безопасности О.В. Блинова

17.03.2015 г.