УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е. А. Шустрова

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Скребловское сельское поселение» за 2022 год**

**Раздел 1.**

**Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год.**

В целях создания комфортных условий проживания и отдыха населения на территории муниципального образования, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Скребловское сельское поселение», утвержденной постановлением администрации Скребловского сельского поселения от 27.12.2017 г. № 534 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- разработан дизайн-проект благоустройства общественной территории у часовни и стадиона п. Скреблово и составлены сметы;

- проведена проверка достоверности сметной стоимости благоустройства общественной территории у часовни и у стадиона по ул. Молодежная в п. Скреблово.

**Раздел 2.**

**Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.**

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы комплекса процессных мероприятий "Содействие условий для реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды" (расходы на прочие мероприятия по благоустройству поселений).

Комплекс процессных мероприятий "Содействие условий для реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды" выполнен за счет средств местного бюджета.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 5 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, утвержденному постановлением администрации Скребловского сельского поселения от 28.02.2018 г. № 80, в редакции постановления от 02.12.2021 № 389 (далее – Порядок).

**Раздел 3.**

 **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

В 2022 году на ход реализации муниципальной программы оказал влияние фактор - своевременное поступление доходов в бюджет поселения, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы.

**Раздел 4.**

**Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальных программ.**

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 262,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района –0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 262,0 тыс. рублей;

прочие источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением совета депутатов Скребловского сельского поселения от 15.12.2022 № 212 «О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов Скребловского сельского поселения от 23.12.2021 г. № 155 «О бюджете Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» составил 262,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 262,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района –0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 262,0 тыс. рублей;

прочие источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 262,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района –0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 262,0 тыс. рублей;

прочие источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составил 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложениях № 5 и № 7 к Порядку.

**Раздел 5.**

 **Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

В целях эффективного использования бюджетных средств, направленных на создание комфортных условий проживания и отдыха населения на территории муниципального образования в 2022 году в муниципальную программу вносились изменения в соответствии с постановлениями:

- от 23.05.2022 № 149 «О внесении изменений в постановление от 27.12.2017 № 534 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Скребловское сельское поселение в 2018-2022 годы» (с учетом изменений, внесенных постановлением от 24.12.2021 № 434)»;

- от 16.12.2022 № 490 «О внесении изменений в постановление от 27.12.2017 № 534 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Скребловское сельское поселение в 2018-2022 годы» (с учетом изменений, внесенных постановлением от 24.12.2021 № 434)».

**Раздел 6.**

**Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы**

**за 2022 год.**

Муниципальной программой предусмотрены 2 показателя, по которым фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1.1 Количество благоустроенных территорий в Скребловском сельском поселении – 0, 0.

Показатель 1.2 Количество прочих мероприятий по благоустройству поселений - 1, 1.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 6 к Порядку.

**Раздел 7.**

 **Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.**

Эффективность муниципальной программы определяется на основании определения индекса результативности, индекса эффективности, качественной оценки эффективности реализации программы.

1. Индекс результативности муниципальной программы.

Под результативностью понимается соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Индекс результативности комплекса процессных мероприятий «Содействие условий для реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды» составляет 1,0.

Оценка индекса результативности муниципальной программы составляет 1,0.

2. Индекс эффективности муниципальной программы.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятий к планируемым затратам мероприятий.

Индекс эффективности комплекса процессных мероприятий «Содействие условий для реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды» составляет 1,0.

Оценка индекса эффективности муниципальной программы составляет 1,0.

3. Качественная оценка эффективности реализации программы.

Значение показателя индекса эффективности комплекса процессных мероприятий «Содействие условий для реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды» 0,9≤1,0≤1,0, что характеризует высокий уровень эффективности.

Итоговое значение показателя индекса эффективности муниципальной программы 0,9≤1,0≤1,0, что характеризует высокий уровень эффективности.

Качественная оценка муниципальной программы: высокий уровень эффективности.