УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е. А. Шустрова

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» за 2021 год**

**Раздел 1.**

**Конкретные результаты реализации, достигнутые за 2021 год.**

В целях сокращение доли аварийного жилья в жилищном фонде МО Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области, в рамках реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»», утвержденной постановлением администрации Скребловского сельского поселения от 29.10.2019 № 383 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году не реализован комплекс мероприятий в связи с розыском местонахождения собственника.

**Раздел 2.**

**Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы**

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках программы предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основные мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда» и «Прочие мероприятия по расселению аварийных жилых домов на территории Скребловского сельского поселения» не выполнены в связи с тем, что в отношении 1/4 доли и 1/2 доли, собственниками которых являются Елисеева Т. В. и Патраков Д. В., исковое заявление об установлении места открытия наследства принято Лужским городским судом к производству, делу присвоен номер 2-1803/2021. В отношении 1/8 доли, собственником которой является Пенья Торрес Марко Алексис, проживаюший в Перу, исковое заявление о принудительном изъятии жилого помещения принято Лужским городским судом к производству, делу присвоен № 2-2185/2021. Решение судом в настоящее время не вынесено.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 5 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, утвержденному постановлением администрации Скребловского сельского поселения от 28.02.2018 г. № 80 (далее – Порядок).

**Раздел 3.**

 **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

В 2021 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- возникли непредвиденные обстоятельства, связанные с розыском местонахождения собственника и необходимостью обращения в суд.

**Раздел 4.**

**Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.**

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 2 010,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 895,1 тыс. рублей;

прочие источники (Фонд) – 1 037,6 тыс. рублей;

бюджет поселения – 77,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Ассигнования областного бюджета и средств Фонда будут перенесены на 2022 год, ведется работа по заключению соглашения. В связи с завершением текущего года средства софинансирования местного бюджета на 2021 год не корректировались. План ассигнований составил 2 010,1 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 2 010,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 895,1 тыс. рублей;

прочие источники (Фонд) – 1 037,6 тыс. рублей;

бюджет поселения – 77,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составил 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 5 к Порядку.

**Раздел 5.**

**Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год.**

Муниципальной программой предусмотрены 3 показателя, по которым фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Расселение жилого фонда» – 33,9; 0. Плановое значение не достигнуто в связи с розыском местонахождения собственника и необходимостью обращения в суд.

Показатель 2 «Переселение граждан» - 4, 0. Плановое значение не достигнуто в связи с розыском местонахождения собственника и необходимостью обращения в суд.

Показатель 3 «Ликвидация аварийных домов» - 1, 0. Плановое значение не достигнуто в связи с розыском местонахождения собственника и необходимостью обращения в суд.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 6 к Порядку.

**Раздел 6.**

 **Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.**

Эффективность муниципальной программы определяется на основании определения индекса результативности, индекса эффективности, качественной оценки эффективности реализации программы.

1. Индекс результативности муниципальной программы.

Под результативностью понимается соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Индекс результативности Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда» составляет 0,0.

Индекс результативности основного мероприятия «Прочие мероприятия по расселению аварийных жилых домов на территории Скребловского сельского поселения» - 0,0.

Оценка индекса результативности муниципальной программы составляет 0,0.

2. Индекс эффективности муниципальной программы.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм) к планируемым затратам мероприятий (подпрограмм).

Индекс эффективности Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда» составляет 0,0.

Индекс эффективности основного мероприятия «Прочие мероприятия по расселению аварийных жилых домов на территории Скребловского сельского поселения» - 0,0

Оценка индекса эффективности муниципальной программы составляет 0,0.

3. Качественная оценка эффективности реализации программы.

Значение показателя индекса эффективности Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда» 0,0<0,7, что характеризует уровень эффективности неудовлетворительный.

Значение показателя индекса эффективности основного мероприятия «Прочие мероприятия по расселению аварийных жилых домов на территории Скребловского сельского поселения» 0,0<0,7, что характеризует уровень эффективности неудовлетворительный.

Итоговое значение показателя индекса эффективности муниципальной программы 0,0<0,7, что характеризует уровень эффективности неудовлетворительный.

Качественная оценка муниципальной программы: уровень эффективности неудовлетворительный.

Сведения об оценке эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 7 к Порядку.

**Раздел 7.**

 **Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

В целях эффективного использования бюджетных средств, направленных на сокращение доли аварийного жилья в жилищном фонде МО Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области в муниципальную программу вносились изменения в соответствии с постановлением от 02.04.2021 № 94 «О внесении изменений в постановление от 29.10.2019 № 383 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».