Исх. № от 06.08.2018г.

Отчет об использовании субсидии, предоставленной в 2018 году из областного бюджета на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры по Скребловскому сельскому поселению Лужского муниципального района Ленинградской области

по состоянию на 01.08.2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование МО | Наименование микрорайона (массива) в котором строятся объекты инженерной и транспортной инфраструктуры | Виды объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, строительство которых осуществляется (водоснабжение, электроснабжение и т.п.) | Размер предоставленной субсидии, руб. | Размер использованной субсидии, руб. | Размер предусмотренных средств муниципального бюджета, руб. | Размер использованных средств муниципального бюджета, руб. | Информация о муниципальном контракте (номер и дата контракта, срок по контракту, наименование организации – подрядчика, сумма контракта, в т.ч. ОБ, МБ) | Остаток не использованной субсидии, руб.,  с указанием причин возникновения остатка | Информация о выполнении работ по контракту (по состоянию на первое число каждого месяца) | Причины нарушения сроков выполнения строительных работ, предусмотренных муниципальным контрактом и меры, принимаемые заказчиком для устранения нарушений | Наличие разрешения на строительство |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области | Массив индивидуальной жилой застройки по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Скребловское сельское поселение, пос. Межозерный» | Дороги местного значения.  Благоустройство территории | 3 681 444,24 | 3 681 444,24 | 1 136 847,00 | 290 177,34 | 1.Контракт заключен с ООО «ЛиК Строй», № 2017-8 от 04.08.2017г. в части 2018г. на сумму 15520497,00руб. | 0,00 | По МК с ООО «ЛиК Строй», № 2017-8 от 04.08.2017г. , работы этапа 2018 года работы ведутся. Установлен срок выполнения работ не позднее 30.11.2018г. | .  Нарушений нет. | нет |

Целевое использование субсидии в сумме **3 681 444 (три миллиона шестьсот восемьдесят одна тысяча четыреста сорок четыре) рубля 24 копейки** подтверждаю.

И. о. главы администрации Скребловского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Шустрова Е. А../ «06» августа 2018 года

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Пылаева Н. А../ «06» августа 2018 года

Исполнитель Семенова Елена Геннадьевна тел. 8.81372 58517