Исх. № от 22.12.2017г.

Отчет об использовании субсидии, предоставленной в 2017 году из областного бюджета на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры по Скребловскому сельскому поселению Лужского муниципального района Ленинградской области

по состоянию на 31.12.2017г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование МО | Наименование микрорайона (массива) в котором строятся объекты инженерной и транспортной инфраструктуры | Виды объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, строительство которых осуществляется (водоснабжение, электроснабжение и т.п.) | Размер предоставленной субсидии, руб. | Размер использованной субсидии, руб. | Размер предусмотренных средств муниципального бюджета, руб. | Размер использованных средств муниципального бюджета, руб. | Информация о муниципальном контракте (номер и дата контракта, срок по контракту, наименование организации – подрядчика, сумма контракта, в т.ч. ОБ, МБ) | Остаток не использованной субсидии, руб.,  с указанием причин возникновения остатка | Информация о выполнении работ по контракту (по состоянию на первое число каждого месяца) | Причины нарушения сроков выполнения строительных работ, предусмотренных муниципальным контрактом и меры, принимаемые заказчиком для устранения нарушений | Наличие разрешения на строительство |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области | Массив индивидуальной жилой застройки по адресу : Ленинградская область, Лужский район, Скребловское сельское поселение, пос. Межозерный» | Электроосвещение. Наружные сети канализации. Наружные сети водоснабжения. Дороги местного значения. | 13300000,00 | 13300000,00 | 1049400,00 | 1049391,86 | 1.МК № ОД- 6833-15/3315-Э-15 от 08.10.2015 с ДС с ПАО ЛЕНЭНЕРГО на присоединение к сети в сумме 470988,86 руб. на 2017г.  2.Контракт заключен с ООО «ЛиК Строй», № 2017-8 от 04.08.2017г. в части 2017г. на сумму 13878403,00руб. | 0,00 | По МК с ООО «ЛиК Строй», № 2017-8 от 04.08.2017г. , работы этапа 2017 года выполнены. И оплачены в полном объеме. КС 2 и КС 3 от 14.12.17г. п.п. № 1243 и № 1244 от 20.12.17г. | .  Нарушений нет. | нет |

Целевое использование субсидии в сумме **13 300 000 , 00 руб.** (Тринадцать миллионов рублей 00 копеек) подтверждаю.

Глава администрации Скребловского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Кулакова Н.Е./ «31» декабря 20 17 года

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Пылаева Н.А../ «31» декабря 2017 года

Исполнитель Куваева Марина Николаевна тел. 8.81372 58517