ПРОЕКТ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СКРЕБЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От _______ года                                № ___

Об актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», администрация Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести процедуру ежегодной актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области.

2. Утвердить график актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению 1.

3.Утвердить форму уведомления о начале проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению 2.

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Скребловского сельского поселения в сети интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации

Скребловского сельского поселения                                                  Е.А. Шустрова

Приложение 1

к постановлению администрации

Скребловского сельского поселения

Лужского муниципального района

Ленинградской области

от 	2023 №____

График

актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление проекта постановления об актуализации схемы ТС в прокуратуру | 13.03.2023 | администрация |
| 2. | Принятие постановления об актуализации схемы теплоснабжения | 10.03.2023 - 22.03.2023 | администрация |
| 3. | Размещение на сайте муниципального образования Скребловское сельское поселение уведомления о начале ежегодной актуализации схемы теплоснабжения | до 25.03.2023 | администрация |
| 4. | Завершение конкурсной процедуры по актуализации схемы | 15.03.2023 - 30.03.2023 | администрация |
| 5. | Проведение периодических совещаний с ТСО (по необходимости) | 30.03.2023 - 20.04.2023 | администрация, ресурсоснабжающие |
| 6. | Подготовка проекта актуализации схемы | 20.04.2023 - 28.04.2023 | Разработчик схемы |
| 7. | Размещение проекта актуализации схемы на сайте администрации | до 04.05.2023 | администрация |
| 8. | Опубликование сведений о размещении проекта схемы на сайте муниципального образования Скребловское сельское поселение, а также информации о сроке и месте приема замечаний и предложений | до 04.05.2023 | администрация |
| 9. | Сбор предложений и замечаний | 04.05.2023 - 25.05.2023 | администрация |
| 10. | Размещение на сайте администрации замечаний и предложений | 25.05.2023 - 27.05.2023 | администрация |
| 11. | Постановление о назначение даты публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения | 25.05.2023 - 04.06.2023 | администрация |
| 12. | Размещение постановления о публичных слушаниях на сайте муниципального образования Скребловское сельское поселение | 05.06.2023 | администрация |
| 13. | Проведение публичных слушаний (далее ПС) | 15.06.2023 | Администрация, совет депутатов |
| 14. | Решение о результатах, проведенных публичных слушаний | 15.06.2023 - 18.06.2023 | совет депутатов |
| 15. | Размещение протокола и заключения ПС на сайте муниципального образования Скребловское сельское поселение | 15.06.2023 - 18.06.2023 | администрация |
| 16. | постановление об утверждении схемы теплоснабжения | 18.06.2023 - 26.06.2023 | администрация |
| 17. | Размещение постановления и схемы ТС на официальном сайте муниципального образования Скребловское сельское поселение | 26.06.2023 | администрация |

Приложение 2

к постановлению администрации

Скребловского сельского поселения

Лужского муниципального района

Ленинградской области

от 	2023 №_____

УВЕДОМЛЕНИЕ

о начале проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения
муниципального образования Скребловское сельское поселение Лужского муниципального
района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным, законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010	 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», администрация Скребловского сельского поселения уведомляет о начале актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области.

Сведения о действующих на момент разработки схемы инвестиционных программах теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, а также предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, предусмотренных п. 10 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154, можно получить путем направления официального запроса в исполнительный орган власти субъекта Российской Федерации. Юридические лица, желающие приступить к разработке схемы теплоснабжения с учетом замечаний и предложений, прошедших публичные слушания по данной теме, обязаны направить уведомление об этом в администрацию Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Скреблово д. 32

телефон: (81372)-58-100; электронная почта: skreblovoadm@mail.ru

Ответственное лицо – Костерин Сергей Валерьевич