Протокол № 5

заседания комиссии, осуществляющей контроль за ходом выполнения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в 2018 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района на 2018 – 2022 годы»

П.Скреблово 05 октября 2018 года

Присутствовали:

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель:  Шустрова Елена Алексеевна  Заместитель председателя:  Костерин Сергей Валерьевич  Члены комиссии:  Босак Николай Александрович  Платонов Валерий Владимирович  Секретарь комиссии:  Семенова Елена Геннадьевна | -и.о.главы администрации Скребловского сельского поселения  -специалист администрации Скребловского сельского поселения  -глава Скребловского сельского поселения  -депутат совета депутатов Скребловского сельского поселения  - специалист администрации Скребловского сельского поселения |

На заседании присутствовало 5 из 5 членов комиссии.

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ**

1 Контроль за ходом выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2018 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района на 2018 – 2022 годы»

**ХОД ЗАСЕДАНИЯ:**

**По первому вопросу слушали:** Шустрову Елену Алексеевну.

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района на 2018 – 2022 годы» в 2018 году проведено благоустройство одной дворовой территории по адресу:

- П.Скреблово, ул.Центральная, д.20

По результату электронного аукциона 24.07.2018 года был заключен муниципальный контракт № 2018-9 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: п.Скреблово, ул.Центральная, д.20

Победителем признано общество с ограниченной ответственностью «Национальный дендропарк».

Работы на объекте завершены. В настоящее время работы выполнены на

100 %. Освоено 4011, 9 тыс. руб., в т.ч. ФБ, ОБ – 3000,0 руб.,

МБ – 1011,9 руб.

На данной дворовой территории выполнены следующие мероприятия:

- вырублены и выкорчеваны старые и аварийные деревья, древесная поросль и заросли кустарника;

- установлен столб для уличного освещения с лампой;

- установлены у дома 2 скамейки, 2 урны;

- асфальтирован дворовый проезд;

- выложены брусчаткой дорожка к детскому саду, дорожка у газгольдера, территория у общественной колонки, территория у дома;

- установлены поребрики по дорожкам и периметру асфальтированной территории;

- установлена новая общественная колонка;

- установлено новое ограждение у газгольдера;

- оборудована новая парковка;

- проведена планировка территории;

- посажена газонная трава и декоративный кустарник;

- установлены МАФы в количестве 2-х штук у дорожки в детсад.

**Решили**:

1. Информацию принять к сведению.
2. Оценить работу по благоустройству дворовой территории у д.№ 20 в п.Скреблово на «отлично».
3. Согласовать отчет о реализации мероприятий по программе «Формирование комфортной городской среды на территории Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района на 2018 – 2022 годы.

**Голосование: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.**

И.О. главы администрации Е.А. Шустрова