**Исх.№ от 30.09.2017г.**

**ОТЧЕТ**

**об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным** [**законом**](consultantplus://offline/ref=BC2AF0067846AB2FC4997A3176BBF89176E4796BA2AC90E64DDFD5A96127C6CB67ABF46DA127C63B43hAM) **от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»**

**по состоянию на 01.10.2017 года (нарастающим итогом)**

**Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование проекта** | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | | | | **Исполнено на 01.10.2017 (нарастающим итогом)** | | | | **Исполнено за последний квартал 2017 года** | | | | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюд-жетных источни-ков**  **(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источни-ков**  **(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебю-джетных источни-ков**  **(рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **Ремонт дворовых территорий у многоквартирных домов в поселке Скре-блово : в том числе :** | **1123,1 кв.м.** | **1123,1 кв.м.** | **1428925,18** | **1087000,00** | **303925,18** | **38000,00** | **1428925,18** | **1087000,00** | **303925,18** | **38000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.Ремонт дорожек к подъездам многоквартирного жилого дома № 2 по ул.Центральная в п. Скреблово | ***129,6 кв.м.*** | ***129,6 кв.м.*** | ***162397,57*** | ***123538,27*** | ***34541,30*** | ***4318,00*** | ***162397,57*** | ***123538,27*** | ***34541,30*** | ***4318,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 1.2.Ремонт дорожек к подъездам многоквартирного жилого дома № 10 по ул.Центральная в п. Скреблово | ***186,0 кв.м.*** | ***186,0 кв.м.*** | ***236501,37*** | ***179909,64*** | ***50302,73*** | ***6289,00*** | ***236501,37*** | ***179909,64*** | ***50302,73*** | ***6289,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 1.3.Ремонт дворовой территории у многоквартирного жилого дома № 8 по ул.Центральная в п. Скреблово | ***245 кв.м.*** | ***245 кв.м.*** | ***389441,28*** | ***296252,96*** | ***82832,32*** | ***10356,00*** | ***389441,28*** | ***296252,96*** | ***82832,32*** | ***10356,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 1.4.Ремонт дворовой территории у многоквартирного жилого дома № 3 по ул.Центральная в п. Скреблово | ***159 кв.м.*** | ***159 кв.м.*** | ***206448,70*** | ***157048,06*** | ***43910,64*** | ***5490,00*** | ***206448,70*** | ***157048,06*** | ***43910,64*** | ***5490,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 1.5.Асфальтирование дворовой территории у многоквартирных жилых домов № 33 и № 34 | ***403,5 кв.м.*** | ***403,5 кв.м.*** | ***434136,26*** | ***330251,07*** | ***92338,19*** | ***11547,00*** | ***434136,26*** | ***330251,07*** | ***92338,19*** | ***11547,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **Итого** | **1123,1 кв.м.** | **1123,1 кв.м.** | **1428925,18** | **1087000,00** | **303925,18** | **38000,00** | **1428925,18** | **1087000,00** | **303925,18** | **38000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Е.Кулакова |  |  |  |  | Согласовано :  Председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | | | |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Н.Куваева | | |  |  |  |
| (подпись) (фамилия инициалы | |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Л.В.Бурак | |  |
| Исполнитель Куваева Марина Николаевна  тел. ( 8-81372-58-517) |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |