ОТЧЕТ

(годовой)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

за 2018 год

| Наименова-ние проектов | Утверждено средств (рублей) из: | Поступило средств (рублей) из: | Расходы, подтвержденные документами (рублей) из: | Неисполь-зованный остаток межбюд-жетного трансфер-та, под-лежащий возврату в областной бюджет (рублей) | Принятые бюджетные обязательства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета * | бюджета муници-пального образова-ния * | вне-бюд-жетных источ-ников * | област-ного бюджета | бюджета муници-пального образова-ния | вне-бюд-жетных источ-ников | област-ного бюджета | бюджета муни-ципаль-ного образо-вания | вне-бюджетных источни-ков |  | Контр-агент | Номер и дата договора | Наимено-вание работ | Сумма догово-ра, рублей | Выпол-нено работ, рублей | Номер, дата акта выпол-ненных работ | Фактичес-кое значение целевого показателя результатив-ности предоставления субсидии (в % к плановому *) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Благоустройство п. Скреблово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена светильников уличного освещения по Школьной аллее и ул. Южная п. Скреблово | 104 896,00 | 7 304,00 | 1 300,00 | 104 896,00 | 7 304,00 | 1 300,00 | 104 896,00 | 7 304,00 | 1 300,00 | 0,00 | ИП Игнатьева Н. М. | № 2018-11 от 06.08.2018г. | Замена светильников уличного освещения по Школьной аллее и ул. Южная п. Скреблово | 112 200,00 | 112 200,00 | № 1 от 23.08.2018г. | 100 |
| 2. Ремонт дворовой территории у многоквартирного жилого д. 3 по ул. Центральная п. Скреблово | 664 446,48 | 46 150,84 | 1 300,00 | 664 446,48 | 46 150,84 | 1 300,00 | 664 446,48 | 46 150,84 | 1 300,00 | 0,00 | ООО «Вираж» | № 2018-10 от 06.08.2018г. | Ремонт дворовой территории у многоквартирного жилого д. 3 по ул. Центральная п. Скреблово | 710 597,32 | 710 597,32 | № 1 от 05.09.2018 г. | 100 |
| 3. Ремонт тротуарной дорожки у многоквартирных жилых домов 36-39 по ул. Центральная п. Скреблово | 102 572,58 | 7 124,44 | 1 300,00 | 102 572,58 | 7 124,44 | 1 300,00 | 102 572,58 | 7 124,44 | 1 300,00 | 0,00 | ООО «Вираж» | № 2018-10 от 06.08.2018г. | Ремонт тротуарной дорожки у многоквартирных жилых домов 36-39 по ул. Центральная п. Скреблово | 109 697,02 | 109 697,02 | № 1 от 05.09.2018 г | 100 |
| 4. Замена светильников уличного освещения у домов 1, 2, 3, 8, 10, 11 по ул. Центральная | 48 115,81 | 3 336,85 | 1 300,00 | 48 115,81 | 3 336,85 | 1 300,00 | 48 115,81 | 3 336,85 | 1 300,00 | 0,00 | ИП Игнатьева Н. М. | № 4осв-2018 от 17.09.2018г. | Замена светильников уличного освещения у домов 1, 2, 3, 8, 10, 11 по ул. Центральная | 51 452,66 | 51 452,66 | № 1684 от 18.09.2018 г. | 100 |
| 5. Обустройство пешеходной дорожки (подсыпка) от д. 2 по ул. Центральная до библиотеки | 88 838,98 | 6 161,02 | 1 400,00 | 88 838,98 | 6 161,02 | 1 400,00 | 88 838,98 | 6 161,02 | 1 400,00 | 0,00 | ИП Камагин С. В. | № 3 от 10.09.2018 г. | Обустройство пешеходной дорожки (подсыпка) от д. 2 по ул. Центральная до библиотеки | 95 000,00 | 95 000,00 | № 3 от 20.09.2018г. | 100 |
| 6. Обустройство пешеходной дорожки (подсыпка) у д. 35 по ул. Центральная | 32 730,15 | 2 269,85 | 1 400,00 | 32 730,15 | 2 269,85 | 1 400,00 | 32 730,15 | 2 269,85 | 1 400,00 | 0,00 | ИП Камагин С. В. | № 3 от 10.09.2018 г. | Обустройство пешеходной дорожки (подсыпка) у д. 35 по ул. Центральная | 35 000,00 | 35 000,00 | № 4 от 20.09.2018г. | 100 |
| Итого | 1 041 600,00 | 72 347,00 | 8 000,00 | 1 041 600,00 | 72 347,00 | 8 000,00 | 1 041 600,00 | 72 347,00 | 8 000,00 | 0,00 |  |  |  | 1 113 947,00 | 1 113 947,00 |  |  |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

И. о. главы администрации

Скребловского сельского поселения:  ______________  Е. А. Шустрова

(подпись)     (фамилия, инициалы)

Руководитель Финансового органа:     ____________ Н.А. Пылаева

(подпись)         (фамилия, инициалы)

Исполнитель:  Семенова Е. Г.

(фамилия, инициалы)

(81372)58-517

(номер телефона)

М.П.

Приложение

к годовому отчету

муниципального образования Скребловское сельское поселение

за 2018 год

| Целевой показатель результативности предоставления субсидии | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество реализованных проектов | шт. | 1 | 1 |

Детализированные требования к достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

| N п/п | Наименование проектов, видов работ (объектов) в рамках проектов | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство п. Скреблово | шт. | 1 | 1 |
| 1.1 | Замена светильников уличного освещения по Школьной аллее и ул. Южная | шт. | 24 | 24 |
| 1.2 | Ремонт дворовой территории у многоквартирного жилого д. 3 по ул. Центральная | кв.м. | 782,56 | 782,56 |
| 1.3 | Ремонт тротуарной дорожки у многоквартирных жилых домов 36-39 по ул. Центральная | кв.м. | 180 | 180 |
| 1.4. | Замена светильников уличного освещения у домов 1, 2, 3, 8, 10, 11 по ул. Центральная | шт. | 8 | 8 |
| 1.5. | Обустройство пешеходной дорожки (подсыпка) от д. 2 по ул. Центральная до библиотеки | м3 | 30 | 30 |
| 1.6 | Обустройство пешеходной дорожки (подсыпка) у д. 35 по ул. Центральная | м3 | 18 | 18 |