Исх. от 04.04.2019 г.

ОТЧЕТ

об освоении субсидий по объектам капитального ремонта за январь - март 2019 года

(нарастающим итогом)

администрации муниципального образования Скребловское сельское поселение

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Предусмотрено средств в 2019 году, тыс. руб. | | | Профинансировано средств в 2019 году, тыс. руб. | | | Выполнено, тыс. руб. | Перечислено подрядчику в 2019 году, тыс. руб. | | | Остаток средств областного бюджета на счетах, тыс. руб. | Примечания (общее состояние строительной готовности объекта, причины возникновения остатка и т.д.) |
| Всего | в т.ч. числе | | Всего | в т.ч. числе | | Всего | в т.ч. числе | |
| Областной бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| Капитальный ремонт части административного здания, состоящей из помещений №№1 по 20 первого этажа и с 100 по 121 второго этажа (Дома культуры) по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Скребловское сельское поселение, пос. Межозерный (монтаж и приобретение оборудования) | 26094,62 | 24 789,89185 | 1304,73115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Целевое использование субсидий в сумме 0,00 руб. (ноль рублей) подтверждаю.

(цифрами и прописью)

И. о. главы администрации

Скребловского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шустрова Е. А. «04» апреля 2019 года

(Должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пылаева Н.А.«04» апреля 2019 года

(подпись) (фамилия, инициалы)

Исх. от 04.04.2019 г.

ОТЧЕТ

о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии за январь - март 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Наименование целевого показателя результативности | Единица  измерения | Значение целевого показателя результативности | | | |
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Капитальный ремонт части административного здания, состоящей из помещений №№1 по 20 первого этажа и с 100 по 121 второго этажа (Дома культуры) по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Скребловское сельское поселение, пос. Межозерный (монтаж и приобретение оборудования) | Процент выполнения работ по объекту | % | 0 |  |  |  |

|  |
| --- |
| Администрация:  И. о. главы администрации муниципального образования Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е. А. Шустрова  (подпись) |