ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от  28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.10.2019 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.10.2019 года (нарастающим итогом) (рублей) | Исполнено на 01.10.2019года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2019 года | Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.10.2019 года (нарастающим итогом) (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета МО (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Ремонт дорог общего пользования местного значения и дворовой территории в пос. Межозерный, деревнях Петровская Горка, Новый Брод, Заорешье, Калгановка | 1929 кв.м. | 1929 кв.м. | 1 468 263,20 | 1 233 170,00 | 185 093,20 | 50 000,00 | 1 233 170,00 | 1 468 263,20 | 1 233 170,00 | 185 093,20 | 50 000,00 | 1 468 263,20 | 1 233 170,00 | 185 093,20 | 50 000,00 | 0,00 |
| Итого | х | х | 1 468 263,20 | 1 233 170,00 | 185 093,20 | 50 000,00 | 1 233 170,00 | 1 468 263,20 | 1 233 170,00 | 185 093,20 | 50 000,00 | 1 468 263,20 | 1 233 170,00 | 185 093,20 | 50 000,00 | 0,00 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

И. о. главы администрации

Скребловского сельского поселения:  ______________  Е. А. Шустрова

(подпись) 	   (фамилия, инициалы)

Руководитель Финансового органа:     _______________ Н.А. Пылаева

(подпись)      	     (фамилия, инициалы)

Исполнитель:  Семенова Е. Г. 	(81372)58-517

(фамилия, инициалы) 	   (номер телефона)

# М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.10.2019 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие территории Скребловского сельского поселения на 2019 год» |
| 1. | Ремонт дорог общего пользования местного значения и дворовой территории в пос. Межозерный, деревнях Петровская Горка, Новый Брод, Заорешье, Калгановка |  | Администрация Скребловского сельского поселения |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | июнь-июль 2019 года | Администрация Скребловского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Подготовка аукционной документации |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения и дворовой территории в пос. Межозерный, деревнях Петровская Горка, Новый Брод, Заорешье, Калгановка | Август 2019 года | Подрядная организация | Ремонт дорог общего пользования местного значения и дворовой территории в пос. Межозерный, деревнях Петровская Горка, Новый Брод, Заорешье, Калгановка. Улучшение качества дорог. Повышение надежности безопасности дорожного движения и проживания на территории Скребловского сельского поселения. | Сроки установлены мун. контрактом |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Сентябрь 2019 года | Администрация Скребловского сельского поселения Инициативная комиссия п. Межозерный, старосты д. Петровская Горка, д. Новый Брод, д. Заорешье, д. Калгановка | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | По факту выполненных работ |
| Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие территории Скребловского сельского поселения на 2019 год» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация Скребловского сельского поселения |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Сентябрь 2019 года | Администрация Скребловского сельского поселения | Акт приемки законченных работ по ремонту | По факту выполненных работ |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа месяца, следующим за отчетным кварталом | Администрация Скребловского сельского поселения | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчет подготовлен на 01.07.2019 на 01.10.2019 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Скребловского сельского поселения | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |  |

И. о. главы администрации Скребловского сельского поселения

___________/ Е. А. Шустрова/

МП