Исх. от 01.10.2018г.

ОТЧЕТ

об освоении субсидий по объектам капитального ремонта за январь - сентябрь 2018 года

(нарастающим итогом)

администрации муниципального образования Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Предусмотрено средств в 2018 году, тыс. руб. | | | Профинансировано средств в 2018 году, тыс. руб. | | | Выполнено, тыс. руб. | Перечислено подрядчику в 2018 году, тыс. руб. | | | Остаток средств областного бюджета на счетах, тыс. руб. | Примечания (общее состояние строительной готовности объекта, причины возникновения остатка и т.д.) |
| Всего | в т.ч. числе | | Всего | в т.ч. числе | | Всего | в т.ч. числе | |
| Областной бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| Капитальный ремонт части административного здания состоящей из помещений №№ с 1 по 20 первого этажа и с 100 и 121 второго этажа (Дом культуры) по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Скребловское сельское поселение, пос. Межозерный | 5 472,62798 | 4 692,83113 | 779,79685 | 5 472,62798 | 4 692,83113 | 779,79685 | 5 472,62798 | 5 472,62798 | 4 692,83113 | 779,79685 | 0,00 | 0,00 |

Целевое использование субсидий в сумме **4 692 831 (четыре миллионов шестьсот девяносто две тысячи восемьсот тридцать один) рубль 13 копеек** подтверждаю.

(цифрами и прописью)

И. о. главы администрации

Скребловского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шустрова Е. А. «01» октября 2018 года

(Должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пылаева Н. А.«01» октября 2018 года

(подпись) (фамилия, инициалы)